프로젝트 계획서 (주가지수 데이터 활용 머신러닝·딥러닝)

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 팀명 | 적층 (積層) | 3개 프로젝트를 층으로 쌓는다 |
| 팀원(역할) | 김OO(팀장) – 데이터 파이프라인·저장계층·서비스 통합 1명 – 피처 엔지니어링(기술적 지표)·데이터 품질 1명 – 머신러닝/딥러닝 모델링·성능 비교 1명 – 백테스팅·성과 지표·대시보드 시각화 ※ 위는 고정 분업이 아니라 주담당이다. 전원이 전체 구조를 파악하고, 바로 옆 담당의 산출물을 교차 검수한다(순환 리뷰). 규약은 부록 B. | 3명 모집 중 |
| 기간 | 2026.09.01(화) ~ 2026.09.15(화) (발표장소 : koreaIT노원 B강의실) | 6주 3개 프로젝트 중 1차 |
| 프로젝트 명 | AlphaStack (알파스택) |  |
| 주제 선정 이유 | 개별 기술적 지표(RSI, MACD 등)를 각각 따로 활용하기보다, 여러 지표를 머신러닝으로 종합했을 때 예측력이 실제로 향상되는지 검증하고자 이 주제를 선정함 다만 주가 예측은 “몇 퍼센트를 맞혔는가”보다 “어떻게 검증했는가”가 결론을 좌우한다. 시계열 데이터에 무작위 K-겹 교차검증을 쓰면 미래 정보가 학습에 새어 들어가 정확도가 부풀려지고, 기준선(항상 매수) 없이 정확도 52%만 보아서는 그것이 성과인지 알 수 없다. 그래서 예측 모델과 함께 룩어헤드 편향 없는 성과 검증 엔진을 같은 비중으로 구축한다. 또한 6주간 진행할 세 프로젝트 — ① 지표 기반 예측 ② 나만의 로보 어드바이저 ③ 나만의 투자 인디케이터 — 가 모두 “개발 및 성과 검증”으로 끝난다. 매 차수 새로 만드는 것은 앞쪽(신호→포트폴리오→지표)이고 검증하는 방법은 같다. 따라서 1차를 세 프로젝트가 공유할 바닥층으로 설계해, 2·3차에서 검증을 다시 짜지 않게 한다. 착수 자산으로 팀장이 개발해 온 국내 투자 데이터 수집·보관·조회 서비스(FastAPI · 데이터 원천 9종 · 국내 시세 780,484행)를 팀 저장소로 이관하여, 2주를 데이터 확보가 아닌 모델링과 검증에 사용한다. | 2·3차 주제와 직접 연결 |
| 프로젝트 목표 | [필수] ① 기술적 지표(RSI, MACD, 이동평균 등) 기반 주가 등락 방향 예측 모델 개발 ② 여러 머신러닝 모델(RandomForest, XGBoost 등)의 예측 성능 비교·평가 ③ 롤링(walk-forward) 백테스팅으로 예측 모델의 실전 활용 가능성 검증 ④ 수집→전처리→피처→학습→검증→대시보드를 한 명령으로 재현 가능한 파이프라인으로 연결 ⑤ 2·3차가 그대로 재사용할 성과 검증 엔진 분리 (MDD, Sharpe ratio, 승률, 거래비용) [선택] 딥러닝 모델 비교 · 뉴스/공시 감성 피처 · 유니버스 확장 등 → 부록 A ※ 선택 범위는 합류 팀원의 관심사에 따라 추가·수정·삭제한다. | 필수 5 선택은 부록 A |
| 분석 방법 | [필수] ① OpenAPI·크롤링을 통한 주가 및 재무데이터 수집 — KRX·야후파이낸스·DART·KOSIS·ECOS·FRED 등 원천 9종의 수집 클라이언트를 기구현분에서 이관해 활용 ② RSI, MACD, 이동평균선, 볼린저밴드, 거래량 파생 등 기술적 지표 특성 공학(Feature Engineering) ③ 예측 대상(레이블) 정의를 명시적으로 고정 — 다음 N거래일 수익률의 임계값 기준 이진/삼진 분류 (부호만 쓰면 노이즈를 학습한다) ④ 머신러닝 모델 학습 및 성능 비교 — 로지스틱 회귀를 베이스라인으로 두고 RandomForest, XGBoost, LightGBM 을 동일 조건에서 비교 ⑤ 롤링(walk-forward) 방식의 백테스팅 — 학습 구간을 밀어 가며 폴드마다 재학습하고, 폴드별 성능의 분산까지 확인 ⑥ 기준선 대비 평가 — 항상 매수(Buy & Hold)·무작위·전일 방향 지속 3종을 항상 함께 산출 ⑦ 거래비용·슬리피지 반영 — 수수료와 세금을 넣어야 백테스트 수치가 실전 의미를 가진다 [선택] ADF 정상성 검정·차분 · 딥러닝 시계열 · 감성 피처 · 횡단면 랭킹 → 부록 A | 필수 7 선택은 부록 A |
| 예상 산출물 | ① 예측 신호 대시보드 — 종목·기간을 고르면 신호, 확률, 근거 지표를 웹 화면에서 확인 ② 백테스팅 성과 리포트 — MDD, Sharpe ratio, CAGR, 승률. 거래비용 반영 및 기준선 대비 제시 ③ 모델 성능 비교표 — 모델 × 평가지표 × 워크포워드 폴드별 ④ 재사용 가능한 파이프라인 코드 및 문서 — 2·3차 프로젝트가 그대로 가져가 확장 ⑤ 발표 자료, README, 주요 의사결정 기록(ADR) | ①②가 발표 시연 대상 |

부록

부록 A. 필수 범위와 선택 범위

필수 범위는 2주 안에 반드시 끝낸다. 선택 범위는 합류 팀원의 관심사와 진행 속도에 따라 채택·교체하며, 표에 없는 기능도 주제에 맞으면 제안하여 넣을 수 있다.

| 구분 | 항목 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | ① 지표 기반 등락 방향 예측 모델 | 예측 결과가 재현된다 |
| 필수 | ② 머신러닝 모델 성능 비교·평가 | 동일 조건 비교표가 나온다 |
| 필수 | ③ 롤링(walk-forward) 백테스팅 | 폴드별 성능이 나온다 |
| 필수 | ④ 재현 가능한 단일 파이프라인 | 한 명령으로 같은 결과 |
| 필수 | ⑤ 성과 검증 엔진 분리 (MDD·Sharpe·승률·거래비용) | 2·3차가 그대로 import 한다 |
| 선택 | ⑥ 딥러닝(LSTM/GRU) 모델을 ML 과 동일 조건에서 비교 | 담당 희망자가 있을 때 |
| 선택 | ⑦ 뉴스·공시 제목 감성을 피처로 결합 (무료 인코더만 사용) | 필수 범위가 먼저 닫힌 뒤 |
| 선택 | ⑧ 유니버스 확장 — 약 350종목 횡단면 랭킹 예측 | 학습 시간이 감당될 때 |
| 선택 | ⑨ ADF 정상성 검정·차분 적용 (기구현 모듈 활용) | 언제든 저비용 |
| 선택 | ⑩ 종목별 하이퍼파라미터 자동 탐색 | 과적합 관리가 가능할 때 |
| 선택 | ⑪ 저장계층 Postgres 전환 마무리 (현재 9단계 중 3단계 완료) | 인프라 관심 팀원이 있을 때 |
| 제안 | ⑫ 합류 팀원이 제안하는 기능 — 주제 안에 있고 설명 가능하면 채택 | 킥오프에서 협의 |

부록 B. 역할과 교차 검수 규약

아래 담당은 “무엇을 했는지 말할 수 있게” 나눈 것이지 벽을 세운 것이 아니다. 각자 자기 영역을 끌고 가되, 옆 담당의 산출물을 한 번 더 확인한다.

| 영역 | 주담당 | 교차 검수 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 파이프라인·저장계층·서비스 통합 | 팀장 | 팀원 C | 수집·적재 스크립트, 조회 API |
| 피처 엔지니어링·기술적 지표·데이터 품질 | 팀원 A | 팀장 | 피처 생성 모듈, 품질 리포트 |
| 머신러닝/딥러닝 모델링·성능 비교 | 팀원 B | 팀원 A | 학습 스크립트, 성능 비교표 |
| 백테스팅·성과 지표·대시보드 | 팀원 C | 팀원 B | 성과 검증 엔진, 대시보드 |

① 모든 코드는 Pull Request 로 병합하고 교차 검수자 1인의 승인을 받는다.

② 자신이 만든 기능은 팀 회의에서 5분 안에 설명할 수 있어야 한다. 설명하지 못하는 코드는 병합하지 않는다 — 도구를 쓰는 것은 자유이나, 결과를 아는 것은 책임이다.

③ 매일 진행 상황을 짧게 공유한다. 막히면 하루를 넘기지 않고 말한다.

④ 주요 결정은 한 장짜리 기록으로 남긴다 — 무엇을, 왜, 어떤 대안을 버렸는지.

부록 C. 2주 일정

| 기간 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 9/1(화)~9/2(수) | 킥오프 · 저장소 이관 · 개발환경 통일 · 담당 확정 · 선택 범위 결정 | 전원이 로컬에서 서비스를 띄우고 시세를 조회한다 |
| 9/3(목)~9/5(토) | 학습 데이터셋 확정 · 레이블 정의 · 기술적 지표 피처 1차 | 피처 테이블이 생성되고 결측·이상치 리포트가 나온다 |
| 9/6(일)~9/8(화) | 베이스라인 모델 · 워크포워드 골격 · 기준선 3종 | 로지스틱 회귀가 기준선 대비 수치를 낸다 |
| 9/9(수)~9/10(목) | 모델 비교(RF·XGBoost·LightGBM) · 하이퍼파라미터 · 과적합 점검 | 모델 성능 비교표 초안이 나온다 |
| 9/11(금)~9/12(토) | 성과 검증 엔진 완성(MDD·Sharpe·거래비용) · 대시보드 연결 | 대시보드에서 신호와 성과를 함께 본다 |
| 9/13(일)~9/14(월) | 선택 범위 반영 · 리포트 작성 · 발표 리허설 | 발표 자료와 README 가 완성된다 |
| 9/15(화) | 발표 | — |

※ 주말(9/5·6, 9/12·13)을 일정에 포함했다. 매일 조금씩 진행하는 것을 전제로 잡은 일정이며, 실제 배분은 킥오프에서 팀원과 조정한다.

부록 D. 착수 자산 — 가져오는 것과 가져오지 않는 것

팀장이 개인적으로 개발해 온 data-service 저장소에서 필요한 부분만 팀 저장소로 이관해 리팩터링한다. 이미 만들어 둔 사전 작업분이며, 팀 프로젝트는 이것과 별개로 새 저장소에서 진행한다.

| 자산 | 규모 | 팀 프로젝트에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수집 클라이언트 | 9종 (KRX·야후·DART·DART보고서·KOSIS·ECOS·FRED·FSS·HuggingFace) | 학습 데이터 확보 — 수집을 새로 짜지 않는다 |
| 국내 시세 저장소 | 780,484행 · 2,870종목 · 282거래일 (2025.06~2026.07) | 착수 첫날부터 학습이 가능하다 |
| 시계열 분석 엔진 | 9파일 2,051줄 — ARIMA·ADF·ACF/PACF·워크포워드 백테스트를 numpy 로만 직접 구현 (statsmodels·scipy 를 쓰지 않는다) | 성과 검증 엔진의 토대 |
| 전처리 모듈 | 정규화 · 품질 검사 · 거래일 처리 | 피처 파이프라인의 앞단 |
| 웹 서비스 골격 | FastAPI · 엔드포인트 51개 · 화면 10개 (빌드 도구 없는 순수 JS) | 대시보드 골격 — 프론트 환경 구성 비용이 없다 |

| 가져오지 않는 것 | 이유 |
| --- | --- |
| 기업 리서치 리포트 자동 생성 기능 (24파일 약 11,000줄) | 1차 주제(지표 기반 예측)와 무관하고, 2주 안에 전원이 검수할 수 없는 분량이다. 원본 저장소에 남긴다 |
| 개인 프로젝트용 문서 미러링·배포 설정 | 팀 저장소의 협업 규약에 맞춰 새로 정한다 |

⚠️ 머신러닝 라이브러리는 아직 하나도 없다. 의존성·설치본·소스 전체를 실측한 결과 scikit-learn·XGBoost·LightGBM·PyTorch·scipy·statsmodels 어느 것도 없고, 수치 도구는 numpy 2.5.1 하나뿐이다. 위 시계열 엔진의 ARIMA·ADF·워크포워드도 전부 numpy 로 손수 짠 것이다. 즉 모델링 층 전체가 이 팀 프로젝트에서 새로 만들어진다.

가져와도 남는 것 — 착수 첫 주에 결정한다

저장소를 실측해 보니 착수 전에 정해야 할 것이 셋 있다. 숨기지 않고 적는다 — 셋 다 첫 주에 처리 가능하고, 각각이 담당 하나의 첫 과제가 된다.

| 구분 | 무엇이 문제인가 | 어떻게 푸나 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 학습에 쓸 시세가 282거래일(2025.06~2026.07)뿐이라 학습·검증·홀드아웃으로 나누기에 얇다 | 과거 구간 백필. 수집 스크립트가 이미 있어 돌리는 일에 가깝다 |
| 인프라 | 배포처(Vercel)에 함수 용량 한도가 있어 PyTorch 급 라이브러리를 실을 수 없다 | 학습은 로컬에서 돌리고 산출물만 서빙하도록 가른다 |
| 설계 | DB 표가 시세용이라 피처 테이블·레이블 테이블이 없다. 지표는 화면에 쓰고 버리는 일회성으로 계산된다 | 학습용 데이터셋 스키마를 새로 설계한다 |

부록 E. 3개 프로젝트 확장 로드맵

세 차수의 주제가 모두 “개발 및 성과 검증”으로 끝난다. 매번 새로 만드는 것은 앞쪽이고 검증하는 방법은 같다. 1차에서 검증 엔진을 재사용 가능하게 분리하는 것이 6주 전체의 비용을 결정한다.

| 차수 | 주제 | 물려받는 것 | 새로 만드는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 9/1~9/15 | 주가지수 데이터 활용 머신러닝·딥러닝 | (개인 프로젝트 착수 자산) | 예측 신호 + 성과 검증 엔진 |
| 2차 | 나만의 로보 어드바이저 개발 및 성과 검증 | 데이터 파이프라인, 성과 검증 엔진, 대시보드 | 다종목 포트폴리오 구성, 자산배분, 투자성향 프로파일, 리밸런싱 |
| 3차 | 나만의 투자 인디케이터 개발 및 성과 검증 | 위 전부 + 2차의 포트폴리오 층 | 자체 지표 정의, 지표 자체의 유효성 검정 |

2차는 1차의 “한 종목 신호”를 “여러 종목의 배분”으로 넓히는 일이고, 3차는 1차에서 기성 지표(RSI·MACD)를 쓰던 자리를 우리가 만든 지표로 바꾸는 일이다. 세 번 모두 같은 검증 엔진 위에서 성과를 잰다.

부록 F. 함께할 팀원 (3명 모집)

찾는 분

① 바이브 코딩을 하더라도 자신이 만든 기능을 설명할 수 있는 분. 도구를 쓰는 것은 자유입니다. 다만 문서화와 버전 관리는 함께 합니다.

② 이미 진행된 코드를 팀 프로젝트로 리팩터링할 예정입니다. 사전 작업분을 읽고 고칠 수 있고, 주제에 맞는 자기 기능을 얹고 싶은 분.

③ 2주는 짧지만 6주 동안 3개 프로젝트로 이어집니다. 만든 것을 다음 차수로 가져가 확장하는 방식이라, 1차의 설계가 3차까지 갑니다.

④ 매일 조금씩이라도 작업하고, 중간 이탈 없이 끝까지 함께할 수 있는 분.

⑤ 취업 준비 중인 대학생(20대 중반) 우대.

미리 말씀드리는 것

· 간단한 프로젝트는 아닙니다. 사전 작업분이 있어 시작은 빠르지만, 그만큼 완성도의 기준도 높습니다.

· 역할은 고정이 아닙니다. 부록 B 의 4개 영역은 주담당일 뿐이고, 원하는 기능을 제안하고 직접 만들 수 있습니다(부록 A ⑫).

· 다만 추가하는 기능은 “지표 기반 예측과 그 성과 검증”이라는 주제 안에 있어야 하고, 왜 넣었는지 설명할 수 있어야 합니다.

· 개인 프로젝트의 코드를 가져오지만 팀 프로젝트는 별개의 저장소입니다. 기여는 팀 저장소의 커밋 이력으로 각자에게 남습니다.