QURIOUS · 1차 프로젝트

결과 보고서

주가지수 데이터 활용 머신러닝: KOSPI200과 KOSPI 대형주의 5거래일 방향 예측과 검증

Qurious (큐리어스) — 맞히는 것보다 어려운 건, 맞혔다고 말해도 되는지 아는 것

팀 Qurious (큐리어스): 이동원(팀장), 오준영, 강민석, 신장환

기간 2026.09.01 ~ 2026.09.15 (6주 과정 3개 프로젝트 중 1차)

작성 2026-09-15, 결과 보고서 v1.2 (숫자는 2026-09-14에 원본에서 다시 읽은 값, 대시보드 화면은 2026-09-15에 확인)

저장소 github.com/devlee328288/Alpha_Stack

목차

요약서	4

1. 개요	6

1.1 배경	6

1.2 문제 정의	6

1.3 목표	7

1.4 범위	7

1.5 이 보고서를 읽는 방법	8

2. 데이터	9

2.1 수집한 자료	9

2.2 기준일에 알 수 있던 자료만 쓰기	10

2.3 생존편향과 학습 표본	11

2.4 이상치와 품질 검사	11

2.5 홀드아웃 봉인과 개봉 기록	12

2.6 개발구간 라벨 분포	12

3. 방법	14

3.1 라벨	14

3.2 피처	15

3.3 전처리	15

3.4 검증 설계	16

3.5 기준선	17

3.6 선정 규칙	17

3.7 홀드아웃 평가 절차	18

4. 결과	20

4.1 개발구간 표본 밖 검증	20

4.2 다중검정	22

4.3 홀드아웃 2년 (2024-09-02 ~ 2026-08-24)	23

4.4 마지막 한 구간 (판단일 2026-08-24)	25

4.5 비용 차감 성과	25

5. 해석	26

5.1 기준선 대비 결과와 중립 비율의 변화	26

5.2 평가구간 최빈 클래스와의 비교 (사후값)	27

5.3 KOSPI200 트랙의 상승 예측 정밀도	27

5.4 개별종목 트랙의 약한 방향 정보	27

5.5 개발구간 1위 후보의 불확실성	27

5.6 마지막 한 구간 결과의 해석	28

5.7 대시보드 화면과 공식 모델의 차이	28

6. 목표 달성도	31

6.1 착수 때 정한 목표 8개	31

6.2 선택 범위	32

6.3 사전등록한 결론 문장을 채우지 못한 이유	33

7. 계획 대비 변경	34

7.1 날짜별 변경 내역	34

7.2 원래 계획에서 빠진 것	35

7.3 개봉 뒤 바뀌지 않은 것	36

8. 검증 신뢰성	37

8.1 시도 횟수 공개	37

8.2 누수 방지 장치	38

8.3 QFRS 보고 표준과의 대조	38

9. 한계와 확장 가능성	40

9.1 현재 한계	40

9.2 확장 가능성	41

10. 겪은 함정과 배운 것	44

부록 A. 재현 방법과 산출물	47

부록 B. 근거 문서	48

부록 C. 용어	50

부록 D. 참고문헌	51

# 요약서

강사님 계획서 양식(구분, 내용, 비고)을 그대로 쓰고 계획 칸을 결과로 바꿨다. 비고 칸에는 본문의 장 번호를 적었다.

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 팀명 | Qurious (큐리어스) | Quant + Curious |
| 팀원(역할) | 이동원(팀장) – 데이터 수집·저장·정제, 시점정합 공급 계층, 홀드아웃 개봉 통제, 문서 오준영 – 피처 조합 비교, 모델 학습·선정, 최종 홀드아웃 실행 강민석 – 백테스팅·성과지표, 동적 기준선, Streamlit 대시보드 신장환 – 피처 엔지니어링·기술적 지표·파생 피처, 유동 임계값 | 발표 신장환·강민석 |
| 기간 | 2026.09.01 ~ 2026.09.15 (발표장소 : koreaIT노원 B강의실) | 6주 3개 중 1차 |
| 프로젝트 명 | Qurious (큐리어스) — 맞히는 것보다 어려운 건, 맞혔다고 말해도 되는지 아는 것 ※ 저장소 이름 Alpha_Stack 은 착수 시점의 이름이라 그대로 둔다 |  |
| 연구 목적 | RSI, MACD, 이동평균 같은 기술적 지표를 머신러닝 모델로 결합했을 때 KOSPI200과 KOSPI 대형주의 5거래일 뒤 방향(상승, 중립, 하락)을 우연보다 잘 맞히는지 확인한다. 이와 함께 그 판단이 미래 정보 누수나 반복 시도로 부풀지 않도록 검증 절차를 만든다. | 1장 |
| 데이터 | 2010-01-04부터 2026-09-04까지 일별시세 9,231,938행을 포함한 자료 10종을 SQLite 파일 하나(표 23개)에 모았다. 수집 기간 중 거래가 끊긴 913종목도 지우지 않았다. 모든 자료는 기준일까지 공개된 값만 돌려주는 조회 모듈을 거쳐 모델에 들어간다. 2024-09-01 이후 약 2년은 모델 선정이 끝날 때까지 열지 않았고, 설정을 고정한 뒤 한 번 열었다. | 2장 |
| 분석 방법 | ① 라벨: T+1일 시가에 사서 T+6일 시가에 판다고 볼 때의 수익률을 3분류 (지수 ±1.0%, 종목 ±2.0%) ② 후보: KOSPI200 100개, 개별종목 44개(피처 조합 11개 × 모델 4종) ③ 검증: 날짜 단위 12폴드, 학습과 검증 사이 5거래일 간격, 학습구간 최빈 클래스 기준선, 결과를 보기 전에 정한 선정 순서 ④ 최종 모델: KOSPI200 조합 C, 개별종목 조합 K (둘 다 로지스틱 회귀) | 3장 |
| 핵심 결과 | ① 개발구간 표본 밖 검증: 기준선 대비 KOSPI200 +5.69%p(12폴드 중 7폴드 우위), 개별종목 +2.43%p(10폴드 우위). 후보 수를 반영한 Bonferroni 보정은 둘 다 통과하지 못했다. ② 홀드아웃 2년(478거래일): 정확도 0.4331, 0.3807. 학습 최빈 기준선 대비 +26.78%p, +9.49%p이지만, 평가구간에서 중립 비율이 크게 줄어 기준선이 낮아진 영향이 크다. MCC는 −0.0114, 0.0585다. ③ 홀드아웃 구간의 비용 차감 수익률, Sharpe, 최대낙폭은 산출하지 않았다. | 4장, 5장 |
| 결론 | 개별종목 트랙은 홀드아웃에서도 MCC가 0보다 컸고(0.06), KOSPI200 트랙은 0에 가까웠다(−0.01). 개발구간 1위는 미리 정한 순서에 따라 고른 것이며 통계적으로 확정된 우위는 아니다. 시점 정합, 홀드아웃 봉인, 설정 사전 고정, 시도 횟수 공개로 이루어진 검증 절차는 다른 모델이나 자료에도 그대로 적용할 수 있다. 확장 방향은 가설과 함께 9장에 적었다. | 5장, 9장 |
| 산출물 | ① Streamlit 대시보드 9페이지, 공개 배포 두 곳(Streamlit Cloud, Hugging Face Space) ② 모델 성능 비교표: KOSPI200 100후보, 개별종목 44후보, 기준선 대비와 다중검정 포함 ③ 최종 홀드아웃 결과: 2년 478거래일을 한 번 평가한 지표와 매수 후보 (4.3절) ④ 재현 파이프라인: 수집부터 반출까지 한 명령, 최종 평가 한 명령 ⑤ 결과 보고서, 계획서, 발표 자료, README, 결정 기록 10건 ⑥ 모델 코드와 분리한 성과 검증 엔진 저장소 github.com/devlee328288/Alpha_Stack | 부록 A |

# 1. 개요

## 1.1 배경

과제는 주가지수 데이터를 활용한 머신러닝이다. 팀은 질문을 하나로 좁혔다. RSI, MACD, 이동평균 같은 기술적 지표를 하나씩 보는 대신 머신러닝 모델로 결합하면 가까운 미래의 방향을 더 잘 맞힐 수 있는가.

주가 예측은 선행 연구가 많고, 그 연구들이 공통으로 지적하는 문제가 있다. 학술지에 발표된 수익률 이상현상 452개를 같은 방법으로 다시 측정한 연구에서는 65%가 통상의 유의 기준(|t| ≥ 1.96)을 넘지 못했고, 다중검정을 고려한 기준(|t| ≥ 2.78)에서는 82%가 넘지 못했다(Hou, Xue, Zhang, 2020). 머신러닝으로 미국 개별주의 월간 수익률을 예측한 대표 연구에서도 표본 밖 설명력(R²)은 0.40% 수준이었다(Gu, Kelly, Xiu, 2020). 예측할 수 있는 부분이 원래 작기 때문에 검증 과정의 작은 허점도 결과를 크게 바꿀 수 있다.

그래서 이 프로젝트는 예측 모델과 검증 절차를 같은 비중으로 만들었다. 데이터 계층과 검증 엔진은 모델 코드와 분리해 두어, 이후 다른 모델이나 자료를 붙여도 같은 절차로 평가할 수 있게 했다.

## 1.2 문제 정의

먼저 우리 자료로 문제의 난이도를 측정했다. 개발구간 KOSPI200 3,553거래일에서 모델 없이 항상 중립이라고 답하면 38.50%를 맞힌다. 이보다 통계적으로 유의하게 높으려면 41.11%가 필요하다. 이 값은 단측 유의수준 0.05에, 5거래일 라벨이 서로 겹쳐 관측치가 독립이 아니라는 점을 분산팽창계수(VIF) 3.78로 반영해 계산했다. 모델이 기준선을 넘을 수 있는 여지는 약 2.6%p다.

이 여지는 작은 구현 실수로도 사라진다. 라벨을 하루 어긋나게(시가 t → 시가 t+5) 붙이자 피처와 라벨의 상관계수가 +0.0171에서 +0.1709로 10.0배 커졌고, 코드는 오류 없이 실행됐다. 성능 향상이 실제 예측력인지 미래 정보 누수인지 구분하는 장치가 없으면 결과를 신뢰할 수 없다.

예측 지평도 같은 방식으로 정했다. 방향을 맞히더라도 거래비용을 제하고 남는 수익이 있어야 한다. 손익분기 정확도를 0.5 + 왕복비용 / (2 × 평균 절대수익률)로 계산하면, 개별주를 1일 지평에 왕복 0.23% 비용으로 거래할 때 62.72%를 맞혀야 손실이 나지 않는다. 선행 연구에서 보고된 정확도가 55% 안팎이므로 이 조건에서는 검정할 여지가 없다. KOSPI200 ETF를 5일 지평에 왕복 0.05%로 거래하면 손익분기가 51.24%로 낮아진다(2026-08-26, KRX 원자료 4,097거래일 실측).

※ 5일 손익분기 51.24%는 일간 평균 절대수익률에 √5를 곱한 근사값이다. 실제 5일 절대수익률 분포로 다시 계산해야 한다는 점은 예측 대상을 정할 때 함께 기록했다.

## 1.3 목표

착수 때 정한 목표는 아래 8개다. 달성 여부는 6장에서 목표별로 대조한다.

[표 1] 착수 때 정한 목표 (계획서 본표, 목표 ④⑤⑥은 팀원 제안)

| 번호 | 착수 때 정한 목표 |
| --- | --- |
| ① | 룩어헤드 없는 성과 검증 엔진: 워크포워드 gap 잠금·거래비용·기준선·사전등록, 봉인한 최근 2년으로 한 번만 최종 평가 |
| ② | 지수 트랙: KOSPI200 의 5거래일 뒤 등락을 상승/보합/하락 3분류로 예측 |
| ③ | 종목 트랙: 업종 시총 상위 10 × 업종별 종목 상위 5에서 확률 랭킹을 매긴다 |
| ④ | 5슬리브 중첩 운용: 같은 모델을 매 거래일 돌려 진입 시점을 다섯으로 나눈다 |
| ⑤ | 유동 임계값: 상승/보합/하락 경계를 변동성·거래량에 맞춰 조정한다 |
| ⑥ | 신호→포지션 규칙: 공매도 없는 {0, +1}, 분할매매 비중을 정한다 |
| ⑦ | 모델 4종 동일 조건 비교: LogisticRegression·RandomForest·XGBoost·LightGBM |
| ⑧ | 단일 명령 재현 + Streamlit 시연 화면 |

## 1.4 범위

○ 예측 대상: KOSPI200 지수와, 매 거래일 시가총액으로 고른 업종 상위 10개에서 업종별 KOSPI 보통주 시가총액 상위 5개 종목(하루 최대 50종목)

○ 포지션: 0 또는 +1. 공매도 없이 상승 예측일 때만 매수하고, 중립이나 하락 예측이면 현금으로 보유한다.

○ 기간: 개발구간 2010-01-04 ~ 2024-08-31, 홀드아웃 2024-09-01 ~ 2026-09-01

○ 제외한 것: KOSDAQ 종목, 공매도를 포함한 {−1, 0, +1} 포지션, 재무·거시·공시를 피처로 쓰는 모델, 딥러닝(LSTM, GRU) 비교. 네 가지 모두 확장 가능성으로 9장에 적었다.

## 1.5 이 보고서를 읽는 방법

○ 4장에는 결과 숫자와 표만 두고, 해석은 5장에 따로 적었다.

○ 모든 숫자는 2026-09-14에 원본 파일(결과 JSON, 데이터베이스, 로그)에서 다시 읽었다. 원본 경로는 표 제목이나 부록 B에 있다.

○ 별도 언급이 없으면 기준선은 학습에 쓴 구간에서 가장 많았던 클래스를 평가 기간 전체에 대해 예측했을 때의 정확도다. 평가 기간의 정답을 보고 계산한 값은 사후값이라고 부르며 우위 판단에 쓰지 않는다.

○ 모델, 백테스트, 피처처럼 담당자가 따로 있는 내용은 각 담당자가 남긴 결정 기록과 결과 파일에서 옮겼다. 결정의 이유는 기록에 남은 문장을 그대로 인용했다.

○ 결정 기록은 “중립 구간과 기준선 결정 (2026-09-07)”처럼 이름과 날짜로 불렀다. 각 기록의 파일 경로는 부록 B에 모았다.

# 2. 데이터

## 2.1 수집한 자료

자료는 SQLite 데이터베이스 파일 하나(6,685 MB, 표 23개, 스키마 버전 16)에 저장했다. 원천은 KRX Open API, 전자공시시스템(DART), 공공데이터포털, 한국은행 ECOS 네 곳이고, 수정주가는 FinanceDataReader로 보완했다. 아래 표의 행 수는 2026-09-14 15:00(KST)에 데이터베이스를 읽기 전용으로 열어 다시 셌다.

[표 2] 수집한 자료 10종

| 자료 | 규모 | 기간 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일별시세 (수정주가, 총수익) | 9,231,938행 | 2010-01-04 ~ 2026-09-04 | KRX Open API, FinanceDataReader |
| 종목기본정보 (그날 기준) | 9,229,173행 | 2010-01-04 ~ 2026-09-03 | KRX Open API |
| 종목 식별 (법인등록번호, ISIN) | 4,197,242행 | 2020-01-02 ~ 2026-08-31 | 공공데이터포털 |
| 공시 목록 | 1,555,556행 | 2010-01-04 ~ 2026-09-04 | DART |
| 재무제표 | 662,933행 | 접수 2015-09-23 ~ 2026-08-14 | DART |
| 지수 | 196,272행 | 2010-01-04 ~ 2026-09-04 | KRX Open API |
| 배당 | 71,681행 | ~ 2026-09-03 | 공공데이터포털 |
| 기업행위 사건 | 44,290행 | ~ 2026-09-04 | 시세·종목기본정보에서 판정 |
| 업종 스냅샷 (사람이 받은 36장) | 40,874행 | 2024-01 ~ 2026-09 | KRX 화면: 약관상 자동 수집 금지 |
| 거시지표 | 17,864행 | 2009-08 ~ | 한국은행 ECOS |

원자료는 코드 저장소에 올리지 않았다. 팀원에게는 개발구간(~2024-08-31)만 잘라 Hugging Face 비공개 데이터셋(qurious-quant/alphastack-krx-dev)으로 공유하고, 저장소에는 데이터셋을 만드는 스크립트만 남겼다. 업종 분류는 KRX 이용약관이 자동 수집을 금지하므로, 사람이 KRX 화면에서 내려받은 스냅샷 36개를 반입 스크립트로 적재했다.

[그림 1] 시스템 구성: 수집, 저장, 기준일 조회, 피처, 모델, 검증과 백테스트, 대시보드 (docs/아키텍처/version1.3)

모델에 들어가는 자료는 모두 기준일 조회 모듈을 거친다. 이 모듈을 거치지 않고 데이터베이스를 직접 읽는 코드가 생기면 테스트가 실패한다. 홀드아웃 자료를 여는 경로는 별도로 하나만 두었고, 열 때마다 기록이 한 줄 남는다(2.5절).

## 2.2 기준일에 알 수 있던 자료만 쓰기

주가 예측에서 흔하면서도 발견하기 어려운 오류는 미래에 공개된 정보가 과거 행에 섞이는 것이다. 이를 막기 위해 자료마다 각 행을 언제부터 사용할 수 있는지 정했다. 자료를 꺼내는 함수는 기준일(as_of)을 필수 인자로 받으며 기본값이 없다. 기준일을 빠뜨리면 잘못된 값을 돌려주는 대신 실행이 멈춘다.

[표 3] 자료별 사용 가능 시점

| 자료 | 그 행에서 보이기 시작하는 날 |
| --- | --- |
| 시세 | T일 종가로 판단하고 T+1 시가에 체결한다: 라벨도 T+1 시가 → T+6 시가 |
| 재무 | DART 접수일 다음 거래일, 정정본은 정정 접수일 |
| 공시 제목 | 접수일 다음 거래일 |
| 거시 | 발표 규칙으로 보수적으로 계산한 날 (ECOS 가 발표일을 주지 않는다) |
| 업종, 주권종류 | 스냅샷 다음 거래일, 그날까지 받은 것 중 가장 최근 하나 |

이 장치가 실제로 누수를 막는지는 일부러 잘못 결합한 비교군으로 확인했다. 팀 유니버스(월말 116일 × 후보 5,703행)에서 재무 자료를 결산기 종료일 기준으로 붙이면 23.2%, 원본 최초 접수일 기준으로 붙이면 9.1%의 행이 해당 날짜에 공개되지 않은 보고서를 참조했다. 기준일 조회 모듈을 거친 경우에는 0행이었다. 잘못된 방법에서 누수가 실제로 발생하는 것을 먼저 확인했으므로, 0행이라는 결과를 누수 차단의 근거로 볼 수 있다.

## 2.3 생존편향과 학습 표본

수집 마지막 날(2026-09-04) 기준 3,678종목 중 913종목(24.8%)은 그 이전에 거래가 끊겼다. 이 종목들은 삭제하지 않았다(개발구간 안에서 끊긴 종목은 750개). 현재 상장된 종목만으로 과거를 평가하면 상장폐지된 기업이 빠져 성과가 실제보다 높게 나오기 때문이다.

반면 실제로 체결할 수 없는 행은 학습 표본에서 제외했다. 가격제한폭이 적용되지 않는 정리매매 기간, 거래가 없는 거래정지일, 신규상장 첫날이 여기에 해당한다. 상장폐지 종목의 이런 행을 그대로 두면 체결할 수 없는 급락이 반대 방향의 편향을 만든다.

개별종목 후보는 매 거래일 그날의 시가총액으로 업종 상위 10개를 고르고, 업종마다 KOSPI 보통주 시가총액 상위 5개를 고른다. 업종 정보는 그날까지 받은 스냅샷 중 가장 최근 것만 쓴다. 이 규칙으로 개발구간 후보 176,705행이 나왔고, 위 제외 규칙으로 462행을 빼 176,243행이 남았다. 피처 조합 11개가 모두 값을 갖는 공통 비교 표본은 3,343거래일, 159,900행이다(원본: reports/stock_feature_combinations.json).

## 2.4 이상치와 품질 검사

이상치는 변동 크기만으로 제거하지 않았다. 하루에 30% 넘게 움직인 날에는 권리락, 거래정지 해제, 정리매매처럼 실제로 일어난 사건이 섞여 있어, 이를 지우면 모델이 학습해야 할 정보도 함께 사라진다. 그래서 거래소가 발표한 등락률과 수정주가로 계산한 수익률이 1%p 넘게 어긋나는 행을 원본 오류로 분류하고, 실제 극단 사건은 별도 열로 표시했다. 개발구간 3,315,889행 중 어긋난 행은 1,080행, 30%를 넘는 극단 행은 853행이었다. 모델 후보 176,243행에는 어긋난 행이 0행, 극단 행이 4행 남았다.

상장폐지된 종목의 코드가 다른 회사에 다시 부여된 경우, 앞 회사의 기록이 뒤 회사에 붙는 행이 있었다(개발구간 74행, 홀드아웃 187행). 종목별 상장 기간을 판정해 이런 행을 0행으로 만들었다.

품질 검사는 두 종류로 나눴다. 차단 검사(홀드아웃 구간 누수, 검증기 4종, 데이터셋 비공개 여부 재확인)는 하나라도 실패하면 팀 공유 데이터셋 반출을 중단한다. 기록 검사(결측, 유효성, 이상치, 거래량, 거래일 달력, 중복, 홀드아웃 봉인, 총수익의 8개 항목)는 결과를 데이터셋 설명서에 기록한다. 경고 수준의 문제로 반출이 멈추거나, 반드시 막아야 할 오류가 경고로 지나가는 일을 막기 위해서다.

## 2.5 홀드아웃 봉인과 개봉 기록

2024-09-01 이후 약 2년은 모델을 고르는 동안 누구도 볼 수 없게 봉인했다. 처음 정한 봉인 시작일은 2021-09-01이었으나, 재무 자료를 공시 접수일 기준으로 정렬하면 개발구간에 전체의 45.4%만 남아 봉인 기간을 2년으로 줄였다(홀드아웃 기간 결정, 2026-09-02. 조정 후 개발구간 재무 자료 75.1%).

홀드아웃을 여는 명령은 하나이고, 실행할 때마다 reports/unseal.log에 한 줄이 추가된다. 기록 형식은 착수 때 작성한 사전등록 문서(2026-08-26)에서 정했다. 개봉 시각, 코드 커밋, 자료의 SHA-256 해시, 사전등록 문서의 커밋, 요청자, 사유를 남긴다. 기록이 두 줄 이상이면 보고서 표지에 확증 불가를 표시하도록 정했고, 2026-09-14 현재 기록은 한 줄이다.

# reports/unseal.log — 한 줄 = 한 번의 개봉

2026-09-11T16:18:48+09:00 | 9c87be99… | ecb3c806… | 0d5bd5bf… | 이동원 |

최종 모델 1회 평가 — 팀 합의 2026-09-11 · 끝은 수정주가가 채워진 20260901

봉인 종료일을 수집 마지막 날(2026-09-04)이 아닌 2026-09-01로 정한 것은 마지막 3거래일의 수정주가가 아직 계산되지 않았기 때문이다. 이 3일을 채우려고 수정주가를 다시 생성하면 개발구간의 과거 행 값이 바뀔 수 있다(10장 ⑧).

## 2.6 개발구간 라벨 분포

[표 4] 개발구간 라벨 분포 (원본: data/sealed/official_inputs_20260911_final/*_dev.parquet)

| 트랙 | 표본 | 하락 | 중립 | 상승 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI200 | 3,580거래일 | 993 (27.7%) | 1,383 (38.6%) | 1,204 (33.6%) |
| 개별종목 | 160,002건 | 50,971 (31.9%) | 60,837 (38.0%) | 48,194 (30.1%) |

두 트랙 모두 중립이 가장 많다. 따라서 학습구간 최빈 클래스 기준선은 두 트랙 모두 항상 중립으로 예측하는 것과 같다. 평가구간에서 이 분포가 어떻게 달라졌는지는 5.1절에서 다룬다.

# 3. 방법

## 3.1 라벨

종가를 확인한 시점에는 이미 장이 끝났으므로, 종가에 사서 다음 종가에 파는 거래는 실제로 실행할 수 없다. 그래서 T일 종가까지의 정보로 판단하고 T+1일 시가에 매수해 T+6일 시가에 평가하는 것으로 정했다. 라벨도 같은 시점의 수익률로 정의해 신호, 체결, 라벨의 시점을 맞췄다(예측 대상 결정, 2026-08-26).

[표 5] 라벨 정의

| 항목 | KOSPI200 | 개별종목 |
| --- | --- | --- |
| 예측 지평 | 5거래일 | 5거래일 |
| 진입, 평가 | T+1 시가 → T+6 시가 | T+1 수정시가 → T+6 수정시가 |
| 중립대 | ±1.0% | ±2.0%: 변동성이 지수의 약 2.1배 |
| 포지션 | {0, +1}: 공매도 없음 | {0, +1} |

두 트랙의 중립 구간이 다른 이유는 변동성 차이다. 같은 T+1 → T+6 기준으로 측정한 개별종목 후보의 수익률 표준편차와 평균 절대수익률은 KOSPI200의 약 2.1배였다. 지수의 중립 구간 ±1.0%를 변동성에 비례해 늘리면 ±2.1~2.2%가 되며, 이를 근거로 ±2.0%를 유지했다(중립 구간과 기준선 결정, 2026-09-07). 세 클래스가 더 고르게 나오는 ±1.75%는 채택하지 않았고, 결정 기록에는 그 이유가 다음과 같이 적혀 있다.

“클래스 균형과 낮은 정확도 기준선을 목적으로 라벨을 바꾸면 모델 성능을 확인한 뒤 목표를 조정하는 문제가 생길 수 있다.”

— 중립 구간과 기준선 결정 기록 (2026-09-07)

포지션은 0 또는 +1이다. 공매도 재개 후 6개월간 개인 투자자의 공매도 비중이 1.2%에 그쳐, 하락 예측은 보유하지 않는 것(현금)으로만 실행한다. 이 선택은 모델 선정 기준에도 반영했다. 하락 예측과 중립 예측은 같은 주문(현금 보유)이 되므로 하락을 잘 맞히는 능력에는 가점을 주지 않았다(3.6절).

## 3.2 피처

피처는 가격과 거래량으로 계산하는 기술적 지표다. 이동평균, RSI, MACD, 볼린저밴드, ATR, 역사적 변동성, 거래량 비율, OBV를 numpy로 직접 구현하고, 지표마다 손으로 계산한 값과 비교하는 테스트를 붙였다. 종목이나 시기에 따라 크기가 달라지는 값은 비율로 바꾼 파생 피처(이동평균 간격, MACD 히스토그램 비율 등)로 맞췄다.

이 피처들을 여러 조합으로 묶어 같은 표본에서 비교했다. KOSPI200은 조합 A~F와 수익률 피처 변형을 모델 4종과 결합한 후보 100개, 개별종목은 조합 A~K 11개(피처 4~14개)와 모델 4종을 결합한 후보 44개다. 개별종목 11개 조합에서 피처 수와 성적 사이에는 상관이 없었다(스피어만 ρ = −0.05, p = 0.88). 성적은 피처 개수보다 어떤 종류의 지표가 들어갔는지에 따라 달랐다.

[표 6] 최종 조합의 피처

| 트랙, 조합 | 피처 | 무엇을 재나 |
| --- | --- | --- |
| KOSPI200 조합 C, 6개 | sma_gap_5_20, macd_hist_ratio | 추세의 방향과 강도 |
|  | rsi_14, bb_position | 과매수·과매도, 볼린저밴드 안 위치 |
|  | hv_20, vol_ratio_20 | 20일 변동성, 평소 대비 거래량 |
| 개별종목 조합 K, 14개 | atr_ratio, bb_bandwidth, hv_regime, hv_20 | 변동성의 크기와 국면 |
|  | five_day_return, daily_return, relative_ret_5_market | 최근 수익률, 시장 대비 성과 |
|  | sma_gap_5_20, sma_gap_20_60, macd_hist_ratio | 단기·중기 추세 |
|  | rsi_14, bb_position | 과매수·과매도, 위치 |
|  | vol_ratio_20, obv_slope_20 | 거래량 |

## 3.3 전처리

스케일링을 전체 기간에 한 번에 적용하면 검증 기간의 통계가 학습에 섞인다. 모델 안의 StandardScaler는 폴드마다 학습 행으로만 맞췄다(sklearn Pipeline). 그 밖의 전처리는 통제 실험으로 정했다. 극단값 자르기, 횡단면·시계열 z-score, 순위 변환, 시가총액·업종 중립화를 포함한 후보 8개를 같은 조건(조합 K, 로지스틱 회귀, 12폴드)에서 비교한 결과, 원값보다 확실히 나은 후보는 없었다(가장 좋은 후보 +0.15%p, p = 0.535. 가장 나쁜 업종 중립화 −3.47%p).

퀀트 분야에서 널리 쓰는 날짜별 winsorize와 z-score를 적용했을 때 기준선 대비 정확도가 1.58%p 떨어진 원인도 확인했다. 이 프로젝트의 라벨은 절대 수익률 구간(±2%)으로 정의되므로 변동성 수준이 라벨과 강하게 연결된다. 20일 변동성 십분위와 비중립 비율의 스피어만 상관은 1.0000이었다. 날짜별 표준화는 같은 날 종목 간 상대 순위만 남기고 이 수준 정보를 지운다. 이 방법은 종목 간 상대 순위를 맞히는 문제에 맞춰진 것이어서 절대 구간으로 정의한 라벨과는 목적이 다르다.

손실이 어디서 생기는지도 나누어 보았다. 중립화는 회귀식에 절편이 들어가므로 어떤 변수를 제거하든 그날의 평균이 먼저 제거된다. 업종 라벨을 무작위로 섞어 자유도만 같게 만든 비교군과 대조한 결과, 업종 중립화의 손실 3.47%p는 날짜 평균 제거 48%, 자유도 33%, 업종 정보 19%로 나뉘었다(docs/전처리/version1.4).

## 3.4 검증 설계

모델 비교는 날짜 단위 확장창 워크포워드 방식으로 했다. 처음 750거래일로 학습하고 이어지는 60거래일로 검증하며, 학습과 검증 사이에 5거래일(gap)을 비운다. 이 과정을 12번 반복해 2014-02-17 ~ 2024-08-22의 720거래일을 표본 밖에서 평가했다. 같은 날짜의 여러 종목이 학습과 검증에 나뉘어 들어가지 않도록 날짜 단위로 나눴다. 비우는 기간이 라벨 지평보다 짧으면 검증 엔진이 예외를 발생시킨다.

[표 7] 모델 선정과 검증 설계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 후보 모델 | LogisticRegression, RandomForest, XGBoost, LightGBM |
| 후보 수 | KOSPI200 100개, 개별종목 44개 (11조합 × 4모델) |
| 분할 | 날짜 단위 expanding 12폴드, 최초 학습 750거래일, 검증 60거래일, gap 5 KOSPI200 표본 밖 검증 2014-02-17 ~ 2024-08-22, 720거래일 |
| 기준선 | 폴드마다 학습구간 최빈 클래스를 검증구간 전체에 예측한 정확도 검증구간 최빈 비율은 정답을 본 값이라 선정에 쓰지 않는다 |
| KOSPI200 선정 | 최소 조건: 기준선 대비 정확도 > 0 이고 기준선을 이긴 폴드 7/12 이상 → 상승 PR-AUC → 비용 차감 ΔSharpe(폴드 중앙값) → 상승 Precision |
| 개별종목 선정 | 기준선 대비 정확도 → Macro F1 → 기준선을 이긴 폴드 수 |
| 전처리 | 후보 8개를 12폴드 통제 실험으로 비교 → 원값 유지 모델 안 StandardScaler 는 폴드의 학습 행으로만 맞춘다 |
| 개봉 전 고정 | class weight 두 트랙 모두 balanced, KOSPI200 상승 임계 0.3375 두 트랙이 모두 상승일 때만 매수 후보, 설정 해시 5299a08f |
| 홀드아웃 | 2024-09-01 이후 약 2년 봉인 결과를 본 뒤 모델·피처·임계값을 다시 고르지 않는다 |

class weight(없음 또는 balanced)와 KOSPI200 상승 임계값(후보 25개)은 각 폴드의 학습구간 안에서 다시 나눈 내부 검증으로만 골랐다. 개별종목은 조합마다 내부 시도 96회와 외부 학습 48회를 수행해 모두 1,584회 학습했다. 검증구간의 정답을 보고 정한 값은 없다.

## 3.5 기준선

각 폴드의 기준선은 그 폴드 학습구간에서 가장 많았던 클래스를 검증구간 전체에 대해 예측했을 때의 정확도다. 예측 시점에 실제로 만들 수 있는 예측이므로 모델이 넘어야 할 최소 기준으로 삼았다. 학습구간의 클래스 수가 정확히 같으면 검증 정답을 보지 않고 중립, 하락, 상승 순으로 고른다.

검증구간에서 가장 많았던 클래스의 비율은 기준선으로 쓰지 않았다. 두 결정 기록이 그 이유를 같은 취지로 적었다.

“이 값은 검증 정답 분포를 미리 본 사후 통계이므로 실제 예측 시점에 사용할 수 있는 비교 기준선과 구분해야 한다.”

— 중립 구간과 기준선 결정 기록 (2026-09-07)

“검증구간 최빈 클래스 비율은 정답을 본 oracle 통계이므로 선택 기준으로 사용하지 않는다.”

— 모델 선정 규칙 결정 기록 (2026-09-08)

## 3.6 선정 규칙

KOSPI200 모델은 두 단계로 골랐다. 먼저 기준선 대비 정확도가 0보다 크고 12폴드 중 7폴드 이상에서 기준선을 이긴 후보만 남겼다. 다음으로 남은 후보를 상승 PR-AUC, 비용 차감 ΔSharpe(폴드 중앙값), 상승 Precision 순으로 정렬했다(선정 기준 논의, 2026-09-09). 선정 리포트는 첫 단계 조건의 성격을 다음과 같이 적었다.

“7/12는 통계적 유의성 문턱이 아니라 저성능 후보를 거르는 최소 운영 안정성 관문”

— KOSPI200 선정 리포트 (reports/index_long_only_selection.json)

개별종목 모델은 모델 선정 규칙 결정(2026-09-08)에 따라 ① 기준선 대비 정확도 평균, ② Macro F1, ③ 기준선을 이긴 폴드 수, ④ 모두 같으면 조합명과 모델명 순으로 골랐다. 하락 재현율과 기존 3개 지표의 조화평균은 참고용으로만 보고했다. 결정 기록에 적힌 이유는 다음과 같다.

“현재 매매 정책은 상승 예측만 매수하고 중립·하락 예측에는 현금을 보유하는 {0, +1} 정책이다. 하락 Recall이 높은 모델을 최종 선택하면 실제 포지션을 만들지 않는 예측에 가점을 주게 된다.”

— 모델 선정 규칙 결정 기록 (2026-09-08)

## 3.7 홀드아웃 평가 절차

선정이 끝난 뒤 개발구간 전체로 한 번 학습해 홀드아웃을 평가하려면 폴드마다 달랐던 class weight와 상승 임계값을 하나로 정해야 한다. 홀드아웃 결과를 본 뒤 이 값을 정하면 홀드아웃이 사실상 개발구간이 되므로, 개봉 전에 설정 파일 하나로 고정하고 그 파일의 SHA-256 해시를 결과에 기록했다(홀드아웃 실행 설정 결정, 2026-09-11, 승인 오준영).

[표 8] 개봉 전에 고정한 실행 설정 (config/final_holdout_model.json, 해시 5299a08f…)

| 항목 | 확정값 | 개발구간 근거 |
| --- | --- | --- |
| KOSPI200 모델 | 조합 C, LogisticRegression | 공매도 없는 조건의 후보 100개 중 1위 |
| KOSPI200 class weight | balanced | 12개 외부 폴드 중 8개에서 선택 |
| KOSPI200 상승 임계값 | 0.3375 | 12개 외부 폴드 선택값의 중앙값 |
| 개별종목 모델 | 조합 K, LogisticRegression | 모델 선정 규칙의 순위 1위 |
| 개별종목 class weight | balanced | 12개 외부 폴드 전부에서 선택 |

실행은 네 단계로 진행했다. ① 개발구간 마지막 구간(2024-05-29 ~ 2024-08-31)으로 시험 실행, ② 데이터 담당이 입력 파일 4개의 SHA-256 해시와 설정 해시를 적은 개봉 승인 파일 작성, ③ 2026-09-11 16:18 봉인 해제(기록 1줄), ④ 공식 실행 1회(실행 ID final-holdout-20260911). 실행기는 결과 폴더가 이미 있으면 덮어쓰지 않는다.

개봉 뒤 모델 담당(오준영)은 최종 산출물의 목적을 다시 확인하고, 개봉 자료 대부분을 학습에 포함한 뒤 자료 끝의 마지막 5거래일 보유 구간 하나를 예측하는 실행을 추가했다(마지막 구간 평가 결정, 2026-09-11). 설정은 위 표를 그대로 썼다. 이 결정 기록은 결과를 어떻게 불러야 하는지도 정했다.

“이 결과를 [사전등록 문서와 홀드아웃 실행 설정 결정]에서 사전등록한 “2년 전체의 확증적 홀드아웃 평가”라고 부르지 않는다. 개봉 후 목적을 바로잡은 마지막 한 구간 최종 운영 평가로 보고한다.”

— 마지막 구간 평가 결정 기록 (2026-09-11, 오준영). [ ] 안은 문서 번호를 이름으로 바꾼 것

착수 때 사전등록 문서에서 정한 주 검정은 분류 정확도가 아니었다. 거래비용을 반영한 일간 초과수익(전략 수익률 − Buy&Hold 수익률)의 평균이 0보다 큰지를 검정하는 것이었다(stationary block bootstrap, 기대 블록 길이 10거래일, 재표본 10,000회, 단측 유의수준 0.05). 예측력이 있었다고 판정하려면 부트스트랩 p값이 0.05보다 작고 비용 차감 ΔSharpe가 0보다 커야 한다. 이 검정에는 홀드아웃 구간의 비용 차감 백테스트 결과가 필요하며, 보고서 작성 시점까지 산출되지 않았다(6.3절, 9.2절).

# 4. 결과

이 장에는 결과 숫자만 싣고 해석은 5장에 적는다. 결과는 세 표본에서 나왔다. ① 모델을 고른 개발구간 표본 밖 검증(12폴드, 720거래일), ② 봉인했다가 한 번 연 홀드아웃 2년(478거래일), ③ 개봉 뒤 추가한 마지막 한 구간(판단일 하루). 세 표본은 기간과 학습 자료가 달라 서로 직접 비교하지 않는다.

## 4.1 개발구간 표본 밖 검증

[표 9] 개발구간 표본 밖 결과 (원본: reports/index_long_only_selection.json, reports/stock_feature_combinations.json, 2026-09-09 실행)

| 지표 | KOSPI200 조합 C | 개별종목 조합 K |
| --- | --- | --- |
| 표본 밖 검증 | 2014-02-17 ~ 2024-08-22, 720거래일 | 같은 12폴드, 34,542건 |
| 정확도 (폴드 평균) | 0.4542 | 0.4211 |
| 학습 최빈 기준선 (폴드 평균) | 0.3972 | 0.3969 |
| 기준선 대비 | +5.69%p | +2.43%p |
| 기준선을 이긴 폴드 | 7 / 12 | 10 / 12 |
| Macro F1 | 0.4167 | 0.3781 |
| Balanced accuracy | 0.4240 | 0.3920 |
| MCC | 0.1528 | 0.0994 |
| 하락 재현율 | 0.1910 | 0.3058 |
| 상승 PR-AUC | 0.3965 | 0.3545 |
| 상승 Precision | 0.4221 | 리포트에 없음 |
| 매수 신호 | 308 / 720일 | 리포트에 없음 |
| 비용 차감 ΔSharpe (폴드 중앙값) | 0.2332 | 리포트에 없음 |

[그림 2] 개발구간 12폴드의 기준선 대비 정확도. 파랑은 기준선을 이긴 폴드, 주황은 진 폴드

[표 10] KOSPI200 조합 C 폴드별 결과 (폴드당 60거래일)

| 폴드 | 검증 기간 | 정확도 | 학습 최빈 기준선 | 기준선 대비 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014-02-17 ~ 2014-05-14 | 0.5167 | 0.2667 | +25.00%p | 이김 |
| 2 | 2015-01-23 ~ 2015-04-21 | 0.5500 | 0.5333 | +1.67%p | 이김 |
| 3 | 2015-12-28 ~ 2016-03-28 | 0.4667 | 0.4333 | +3.33%p | 이김 |
| 4 | 2016-12-02 ~ 2017-02-28 | 0.6833 | 0.6667 | +1.67%p | 이김 |
| 5 | 2017-11-13 ~ 2018-02-07 | 0.4667 | 0.4833 | −1.67%p | 짐 |
| 6 | 2018-10-24 ~ 2019-01-18 | 0.3167 | 0.3333 | −1.67%p | 짐 |
| 7 | 2019-09-30 ~ 2019-12-24 | 0.3667 | 0.4333 | −6.67%p | 짐 |
| 8 | 2020-09-02 ~ 2020-11-30 | 0.6167 | 0.1333 | +48.33%p | 이김 |
| 9 | 2021-08-06 ~ 2021-11-05 | 0.1833 | 0.4333 | −25.00%p | 짐 |
| 10 | 2022-07-14 ~ 2022-10-12 | 0.4500 | 0.3333 | +11.67%p | 이김 |
| 11 | 2023-06-20 ~ 2023-09-12 | 0.3500 | 0.4833 | −13.33%p | 짐 |
| 12 | 2024-05-29 ~ 2024-08-22 | 0.4833 | 0.2333 | +25.00%p | 이김 |

[표 11] 개별종목 조합 K 폴드별 결과 (폴드당 2,720~3,000건)

| 폴드 | 검증 기간 | 정확도 | 학습 최빈 기준선 | 기준선 대비 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014-02-17 ~ 2014-05-14 | 0.5117 | 0.5012 | +1.04%p | 이김 |
| 2 | 2015-01-23 ~ 2015-04-21 | 0.3935 | 0.3978 | −0.43%p | 짐 |
| 3 | 2015-12-28 ~ 2016-03-28 | 0.3844 | 0.3762 | +0.82%p | 이김 |
| 4 | 2016-12-02 ~ 2017-02-28 | 0.4642 | 0.4617 | +0.25%p | 이김 |
| 5 | 2017-11-13 ~ 2018-02-07 | 0.4294 | 0.3901 | +3.93%p | 이김 |
| 6 | 2018-10-24 ~ 2019-01-18 | 0.4161 | 0.3725 | +4.36%p | 이김 |
| 7 | 2019-09-30 ~ 2019-12-24 | 0.4563 | 0.4781 | −2.19%p | 짐 |
| 8 | 2020-09-02 ~ 2020-11-30 | 0.4014 | 0.3476 | +5.37%p | 이김 |
| 9 | 2021-08-06 ~ 2021-11-05 | 0.3935 | 0.3914 | +0.21%p | 이김 |
| 10 | 2022-07-14 ~ 2022-10-12 | 0.3882 | 0.3454 | +4.28%p | 이김 |
| 11 | 2023-06-20 ~ 2023-09-12 | 0.4077 | 0.3723 | +3.53%p | 이김 |
| 12 | 2024-05-29 ~ 2024-08-22 | 0.4074 | 0.3278 | +7.96%p | 이김 |

개별종목 폴드 8, 10, 12에서는 검증구간의 최빈 클래스가 학습구간(중립)과 달랐다(각각 상승, 하락, 상승). 나머지 9개 폴드는 검증구간에서도 중립이 가장 많았다.

## 4.2 다중검정

[표 12] 다중검정 (원본: reports/index_long_only_selection.json, docs/모델파트/version1.3/조합-A부터-K-성적표.md)

| 항목 | KOSPI200 | 개별종목 |
| --- | --- | --- |
| 비교한 후보 | 100개 | 44개 (조합 11개 × 모델 4종) |
| 1위 후보의 폴드별 차이, 대응표본 t 검정 (단측) | t = 1.0092, p = 0.1673 | t = 2.88, p = 0.0074 |
| Bonferroni 기준 | α = 0.05 / 100 = 0.0005 | N = 44, t 3.95 (자유도 11) |
| Bonferroni 통과 | 통과하지 못함 (보정 p = 1.0) | 44개 중 0개 (단일 검정 통과 5개) |
| Deflated Sharpe 기준 SR*(N = 100) | 0.8115 (1위 ΔSharpe 중앙값 0.2332) | 해당 없음 |

KOSPI200 1위 후보의 개발구간 ΔSharpe 중앙값(0.2332)은, 실제 예측력이 없는 후보 100개를 시험했을 때 우연히 나올 것으로 기대되는 최댓값 SR*(0.8115)보다 낮았다. 개별종목은 단일 검정으로는 5개 조합이 유의했지만, 후보 44개를 반영한 보정 기준은 하나도 넘지 못했다.

## 4.3 홀드아웃 2년 (2024-09-02 ~ 2026-08-24)

2026-09-11에 봉인을 한 번 열고 3.7절의 설정으로 한 번 실행했다(실행 ID final-holdout-20260911, 결과 파일 reports/final_holdout/final-holdout-20260911_report.json). KOSPI200은 478거래일, 개별종목은 같은 기간 23,567건이며, 두 트랙이 모두 상승으로 예측한 경우만 매수 후보로 기록했다. 기준선 행은 혼동행렬에서 계산했다.

[표 13] 홀드아웃 2년 분류 성능

| 지표 | KOSPI200, 조합 C | 개별종목, 조합 K |
| --- | --- | --- |
| 평가 표본 | 478거래일 | 23,567건 |
| 정확도 | 0.4331 | 0.3807 |
| 학습 최빈 기준선 개발구간 최빈 = 중립을 평가 전체에 | 0.1653 (79 / 478) | 0.2858 (6,736 / 23,567) |
| 학습 최빈 기준선 대비 | +26.78%p | +9.49%p |
| 참고, 평가구간 분포 (사후값) 가장 많은 클래스 = 상승 | 상승 0.5460 (261 / 478) 모델과 차 −11.30%p | 상승 0.3655 (8,614 / 23,567) 모델과 차 +1.52%p |
| Macro F1 | 0.3126 | 0.3740 |
| Balanced accuracy | 0.3285 | 0.3741 |
| MCC | −0.0114 | 0.0585 |
| 하락 재현율 | 0.1087 | 0.4498 |
| 상승 Precision | 0.5415 (176 / 325) | 0.3846 (3,420 / 8,893) |
| 매수 후보 (두 트랙 모두 상승) | — | 7,397 / 23,567건 |

[표 14] 홀드아웃 2년 클래스별 PR-AUC

| 클래스별 PR-AUC | KOSPI200 | 개별종목 |
| --- | --- | --- |
| 하락 | 0.2790 | 0.4018 |
| 중립 | 0.2318 | 0.3716 |
| 상승 | 0.5726 | 0.3906 |
| 평균 (one-vs-rest) | 0.3611 | 0.3880 |

[그림 3] 홀드아웃 2년 혼동행렬. 행은 실제, 열은 예측이며 칸의 색은 행 안에서의 비율

[표 15] KOSPI200 혼동행렬 (행: 실제, 열: 예측)

| 실제 ↓ · 예측 → | 하락 | 중립 | 상승 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하락 | 15 | 19 | 104 | 138 |
| 중립 | 18 | 16 | 45 | 79 |
| 상승 | 25 | 60 | 176 | 261 |
| 합계 | 58 | 95 | 325 | 478 |

[표 16] 개별종목 혼동행렬 (행: 실제, 열: 예측)

| 실제 ↓ · 예측 → | 하락 | 중립 | 상승 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하락 | 3,696 | 1,335 | 3,186 | 8,217 |
| 중립 | 2,593 | 1,856 | 2,287 | 6,736 |
| 상승 | 3,741 | 1,453 | 3,420 | 8,614 |
| 합계 | 10,030 | 4,644 | 8,893 | 23,567 |

개발구간 표본 밖 정확도와 비교하면 KOSPI200은 0.4542에서 0.4331로 2.11%p, 개별종목은 0.4211에서 0.3807로 4.04%p 낮아졌다. 두 표본은 기간이 달라 기준선도 다르다(개발구간 0.3972, 0.3969 / 홀드아웃 0.1653, 0.2858).

## 4.4 마지막 한 구간 (판단일 2026-08-24)

[표 17] 마지막 한 구간 결과 (원본: notebooks/04-모델/최종결과/report.json)

| 지표 | KOSPI200 | 개별종목 (업종 10개 × 종목 5개) |
| --- | --- | --- |
| 판단일, 진입일, 청산일 | 2026-08-24, 08-25, 09-01 | 같음 |
| 표본 | 1일 | 50종목 |
| 예측과 실제 | 상승 예측, 실제 상승 (적중) | 정확도 0.5200 (26 / 50) |
| Macro F1, MCC | 표본 1행이라 계산하지 않음 | 0.3837, 0.2451 |
| 하락 재현율 | 해당 없음 | 0.6667 (6 / 9) |
| 매수 후보 (두 트랙 모두 상승) | 해당 없음 | 33건 |

[표 18] 마지막 한 구간 개별종목 혼동행렬

| 실제 ↓ · 예측 → | 하락 | 중립 | 상승 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하락 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 중립 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 상승 | 5 | 0 | 20 | 25 |
| 합계 | 17 | 0 | 33 | 50 |

이날 개별종목 모델은 중립을 한 번도 예측하지 않았다(실제 중립 16건).

## 4.5 비용 차감 성과

개발구간에서는 폴드마다 거래비용을 뺀 전략 Sharpe와 같은 기간 Buy&Hold Sharpe의 차이(ΔSharpe)를 계산했다. KOSPI200 1위 후보의 폴드 중앙값은 0.2332, 평균은 0.3081이었고, 폴드별로는 −3.26에서 +2.71까지 분포했다.

홀드아웃 2년과 마지막 한 구간의 비용 차감 수익률, Sharpe, 최대낙폭(MDD)은 산출하지 않았다. 공식 실행의 예측 파일(combined_predictions.parquet)은 봉인 폴더에 저장돼 있으나, 이 파일을 백테스트 엔진의 입력으로 연결하는 작업이 백테스트 담당의 확인 항목으로 남아 있다. 연결했을 때 확인할 내용은 9.2절에 정리했다.

# 5. 해석

## 5.1 기준선 대비 결과와 중립 비율의 변화

홀드아웃 2년에서 두 트랙의 정확도는 학습 최빈 기준선을 넘었다(KOSPI200 +26.78%p, 개별종목 +9.49%p). 결과를 본 뒤 모델, 피처, 임계값을 다시 고르지 않았으므로 이 비교는 사전에 정한 규칙을 그대로 따른 결과다.

다만 차이가 커진 것은 기준선이 낮아졌기 때문이다. 정확도는 개발구간 표본 밖보다 오히려 낮아졌다(−2.11%p, −4.04%p). 학습구간의 최빈 클래스는 두 트랙 모두 중립이었는데, 중립 비율이 개발구간 38.6%, 38.0%에서 평가구간 16.5%, 28.6%로 줄어 항상 중립으로 예측하는 기준선의 정확도도 그만큼 떨어졌다.

[그림 4] 개발구간과 평가구간의 라벨 분포. 평가구간에서 중립 비율이 줄었다

그래서 클래스 비율이 바뀌어도 우연 수준이 달라지지 않는 지표를 함께 보았다. MCC(매튜스 상관계수)는 무작위 예측이면 0, 모두 맞히면 1이다. 홀드아웃에서 KOSPI200은 −0.0114, 개별종목은 0.0585였다. 클래스별 재현율의 평균인 Balanced accuracy(3분류의 우연 수준 0.333)는 각각 0.3285, 0.3741이었다.

## 5.2 평가구간 최빈 클래스와의 비교 (사후값)

평가구간 정답을 기준으로 세면 두 트랙 모두 상승이 가장 많았다(0.5460, 0.3655). 이 기간에 항상 상승으로 예측한 경우와 비교하면 KOSPI200은 −11.30%p, 개별종목은 +1.52%p다. 이 값은 정답을 보고 계산한 사후값이므로 우위 판단에는 쓰지 않는다(3.5절). 다만 상승 라벨이 54.6%였던 2년 동안 항상 상승으로 예측하는 것보다 나았는지를 묻는다면, KOSPI200 트랙은 그렇지 않았다.

## 5.3 KOSPI200 트랙의 상승 예측 정밀도

KOSPI200 모델은 478일 중 325일(68.0%)을 상승으로 예측했다. 이 가운데 실제 상승은 176일로 Precision은 0.5415였고, 평가구간 전체의 상승 비율은 0.5460이었다. 상승 예측일의 적중률이 전체 기간의 상승 비율과 거의 같았으므로(0.99배), 모델이 상승을 예측한 날을 고르는 것은 임의의 날을 고르는 것보다 낫지 않았다.

실제 하락 138일 중 모델이 하락으로 맞힌 날은 15일(재현율 0.1087)이고, 104일(75.4%)은 상승으로 예측했다. 포지션이 0 또는 +1이므로 이 104일은 매수 신호가 켜진 날이다. 개발구간에서도 하락 재현율은 0.1910으로 낮았지만, 하락 재현율은 선정 기준이 아닌 참고 지표였으므로(3.6절) 선정에 영향을 주지 않았다.

## 5.4 개별종목 트랙의 약한 방향 정보

개별종목 모델은 세 클래스를 비교적 고르게 예측했다(하락 10,030건, 중립 4,644건, 상승 8,893건). 상승 Precision 0.3846은 평가구간 상승 비율 0.3655의 1.05배였고, 실제 하락 8,217건 중 3,696건을 하락으로 맞혔다(재현율 0.4498). MCC 0.0585와 Balanced accuracy 0.3741 모두 우연 수준(0, 0.333)보다 높았다.

다만 홀드아웃에서는 이 차이가 우연인지 검정하지 않았고, 개발구간 다중검정도 통과하지 못했다(4.2절). 따라서 이 결과는 약한 방향 정보가 있었다는 정도로만 해석한다.

## 5.5 개발구간 1위 후보의 불확실성

KOSPI200 1위 후보는 100개 후보 중 최고 성적이며, 폴드별 기준선 대비 차이가 −25.00%p에서 +48.33%p까지 크게 흔들렸다. 60거래일짜리 폴드에서는 하루의 적중 여부가 정확도를 1.67%p 바꾼다. 1위 후보의 폴드별 차이는 단일 검정으로도 유의하지 않았다(p = 0.1673). 개별종목 1위 후보는 단일 검정으로는 유의했지만(p = 0.0074) 후보 44개를 반영해 보정하면 유의하지 않았다.

정렬 기준을 바꾸면 1위도 바뀐다. 선정 리포트에도 다음과 같이 기록돼 있다.

“Accuracy 기반 운영 관문을 제거하고 상승 PR-AUC만 우선하면 조합 E LogisticRegression이 1위로 바뀔 수 있음”

— KOSPI200 선정 리포트 (reports/index_long_only_selection.json)

선정 기준을 확정하기 전(2026-09-09)에 같은 100개 실험을 네 가지 기준으로 정렬했을 때 기준마다 1위가 달랐다(docs/모델파트/version1.3/선정축-비교.md). 결과와 함께 어떤 기준으로 골랐는지를 밝히는 이유다.

## 5.6 마지막 한 구간 결과의 해석

마지막 한 구간에서 개별종목 50종목의 정확도 0.52와 MCC 0.2451은 2년 결과(0.3807, 0.0585)보다 높다. 그러나 같은 판단일의 50종목은 같은 시장 움직임의 영향을 함께 받으므로 서로 독립인 관측 50개로 볼 수 없다. 마지막 구간 평가 결정에서 정한 대로 이 결과는 확증 평가로 부르지 않으며 2년 결과와 합쳐 해석하지 않는다.

## 5.7 대시보드 화면과 공식 모델의 차이

공개 배포한 대시보드의 Model Lab 페이지는 이 보고서를 쓰기 시작한 시점에 공식 모델(KOSPI200 조합 C, 개별종목 조합 K, 로지스틱 회귀)이 아니라 조합 E로 화면 안에서 새로 학습한 결과를 보여 주었다. 최고 모델을 고르는 기준도 공식 선정 규칙이 아닌 정확도, Macro F1, 하락 재현율의 조화평균이었다. 2026-09-14 모델 담당이 이 차이를 알렸고, 대시보드 담당은 다음과 같이 답했다.

“노트북에 E를 가장 좋은 모델로 사용한다는 것만 보고 E로 진행했는데, K와 C로 수정하겠습니다”

— 강민석, 대시보드 불일치 논의 댓글 (2026-09-14 14:17 KST)

이 수정은 같은 날 16:22와 16:33(KST)에 main 브랜치에 합쳐졌고, 17:10과 17:36에는 화면 표기와 백테스트 설정을 바꾼 수정 두 건이 이어서 합쳐졌다. 합쳐진 코드(커밋 cff6715)를 2026-09-15에 읽어 확인한 내용은 다음과 같다.

○ 화면에서 학습하는 피처 조합이 KOSPI200 범위는 조합 C(피처 6개), 개별종목과 유니버스 범위는 조합 K(피처 14개)로 바뀌었다(dashboard/services/combo_config.py).

○ 최고 모델은 여전히 정확도, Macro F1, 하락 재현율의 조화평균으로 정렬해 고른다(dashboard/services/comparison_service.py 41줄). Model Lab 페이지의 칸 이름이 BEST MODEL에서 BEST HARMONIC MODEL로 바뀌어 정렬 기준이 화면에 드러났지만, 공식 선정 규칙(3.6절)으로 고르지는 않는다. 그래서 화면의 최고 모델이 공식 모델인 로지스틱 회귀와 다를 수 있다. Overview 페이지의 같은 칸은 BEST MODEL로 남아 있다.

○ Backtest와 Cost Sensitivity 페이지가 하나의 실험 설정(모델, 라벨, 기간, 초기 자금, 비용)을 함께 쓰도록 바뀌었다. Cost Sensitivity는 Backtest에서 실행한 설정을 받아 비용만 네 값으로 바꿔 다시 계산한다. 전략은 A, B, C에 각각 거래가 난 뒤 5거래일 동안 신규 매수와 청산을 막는 D, E, F가 더해져 여섯 개가 됐다(dashboard/services/experiment_config.py, backtest/backtest_strategies.py).

○ Baseline 페이지가 쓰는 동적 기준선 판정 함수가 종가와 가격 밴드의 비교에서 미래 5일 수익률과 밴드 폭의 비교로 바뀌었다(evaluation/threshold_tuning/step5_optimize_6params.py).

○ 4장의 공식 결과를 만든 실행기(models/final_holdout.py, scripts/run_final_window.py)는 바뀌지 않았다. 실행기가 가져다 쓰는 features/model_dataset.py에는 조합 K 정의와, 시장 대비 5일 수익률 칸이 없을 때 0으로 채우는 처리가 더해졌다. 그러나 KOSPI200 조합 C의 피처 목록과 라벨 계산은 그대로이고, 개별종목은 별도 모듈(features/stock_model_dataset.py)에서 시장 대비 수익률을 직접 계산한다. 코드를 읽어 확인했으며 테스트는 다시 실행하지 않았다.

Streamlit Cloud 배포는 main 브랜치가 바뀌면 자동으로 다시 배포되지만, Hugging Face Space는 사람이 다시 빌드해야 반영된다. 2026-09-15 09:44~09:47(KST)에 Space 화면에서 Model Lab 머리의 COMBINATION C, BEST HARMONIC MODEL 칸, Backtest의 전략 A~F와 공용 실험 설정 표를 보고 위 수정 뒤의 빌드임을 확인했다. 그리고 화면 기본 설정 그대로 10개 페이지를 다시 촬영했다(docs/media/배포화면/2026-09-15). 수정 전 조합 E 시점의 화면(docs/media/배포화면/2026-09-14)은 기록으로 남겼다.

화면의 수치는 이 보고서의 결과와 같은 값이 아니다. 화면도 조합 C로 12폴드를 학습하지만 로지스틱 회귀의 정확도가 0.3736으로, 개발구간 표본 밖 결과 0.4542와 달랐다. 차이의 원인은 확인하지 않았다. 화면의 계산 결과는 서버 메모리에 저장돼 모든 접속자가 공유하므로, 촬영 때 누른 실행 버튼도 먼저 계산돼 있던 결과를 보여 주었다. 이 보고서의 숫자는 화면이 아니라 결과 파일에서 읽었다.

# 6. 목표 달성도

## 6.1 착수 때 정한 목표 8개

연구과제 최종보고서 서식에 따라 목표마다 달성 여부와, 이루지 못한 부분의 원인과 대책을 적었다. 달성 여부는 코드와 결과 파일로 확인한 것만 적었으며, 계획서 v6.0 부록 A와 같은 근거를 사용했다.

[표 19] 목표 달성도

| 목표 | 달성 | 근거 | 이루지 못한 부분, 원인과 대책 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 미래 정보 누수 없는 성과 검증 엔진: 학습·검증 간격 강제, 거래비용, 기준선, 사전등록, 봉인한 2년의 1회 평가 | 부분 | 간격이 라벨 지평보다 짧으면 예외 발생, 거래비용 4수준, 개봉 기록 1줄, 설정 해시 기록 | 홀드아웃 비용 차감 성과와 사전등록 주 검정(ΔSharpe, block bootstrap)을 수행하지 못했다. 원인은 최종 예측을 백테스트 입력으로 넘기는 연결이 남은 것이다. 연결 후 수익률, Sharpe, MDD와 주 검정을 보고한다(9.2절). 학습 마지막 라벨의 청산일과 평가 첫날이 하루 겹친다. 다음 봉인에서는 간격을 6거래일로 둔다. |
| ② 지수 트랙: KOSPI200 5거래일 뒤 3분류 | 달성 | 조합 C 로지스틱 회귀 확정, 홀드아웃 478거래일 평가 | 성능 목표는 두지 않았다. 결과는 MCC −0.0114로 우연 수준이다(5.3절). 설정을 바꾸려면 별도 실험으로 분리해 새로 사전등록한다. |
| ③ 종목 트랙: 업종 시가총액 상위 10개 × 업종별 상위 5개 종목의 확률 순위 | 달성 | 조합 K 로지스틱 회귀 확정, 23,567건 평가, 매수 후보 7,397건 | 최종 결과 파일에는 분류 지표만 있고, 확률 상위 종목을 매수했을 때의 성과는 없다. ①의 백테스트 연결과 함께 산출한다. |
| ④ 5개 슬리브 중첩 운용 | 구현 | evaluation/overlapping.py: 매일의 5거래일 예측을 5개 슬리브로 나눠 일별 성과 계산 | 개발구간 ΔSharpe 계산에 사용했다. 홀드아웃에는 ①의 연결 이후 적용한다. |
| ⑤ 유동 임계값: 구간 경계를 변동성과 거래량에 맞춰 조정 | 구현 | 6개 파라미터 동적 기준선, CMA-ES 탐색 (대시보드 Baseline 페이지) | 최종 모델 라벨은 고정 구간(±1.0%, ±2.0%)이라 두 기준이 하나로 통일되지 않았다. 공통 비교 기준을 정한다. |
| ⑥ 신호에서 포지션으로 가는 규칙과 분할매매 비중 | 구현 | 0 또는 +1 포지션, 두 트랙 모두 상승일 때 매수 후보, 분할매매 A 20-30-50%, B 고정 25%, C 전량 매수와 전량 매도. 대시보드 백테스트에는 A, B, C에 거래 뒤 5거래일 동안 매매를 막는 D, E, F를 더했다 | 분할매매 3가지 방식의 홀드아웃 성과는 ①의 연결 이후 산출한다. |
| ⑦ 모델 4종 동일 조건 비교 | 달성 | KOSPI200 100후보, 개별종목 44후보, 학습 시도 기록 17,388행 | 다중검정 보정을 통과한 후보가 없다(4.2절). 결과를 보고할 때 시도 횟수를 함께 적는다. |
| ⑧ 단일 명령 재현과 Streamlit 시연 화면 | 달성 | python -m pipelines.refresh, 대시보드 공개 배포 2곳(Streamlit Cloud, Hugging Face Space) | 화면 안에서 모델을 학습해 무료 CPU 환경에서 느리다. Model Lab은 조합을 C, K로 맞추고 최고 모델 칸에 조화평균 기준임을 밝혔지만, 공식 선정 규칙으로 고르지는 않는다(5.7절). 미리 계산한 결과를 읽기만 하는 화면으로 바꾼다. |

달성은 목표에 적은 산출물이 결과 파일까지 나온 경우, 구현은 코드가 있고 개발구간에서 실행했지만 홀드아웃 결과에는 아직 쓰이지 않은 경우, 부분은 목표 내용 중 일부가 남은 경우다.

## 6.2 선택 범위

필수 범위 밖에서 계획했던 항목이다. 구현한 것과 하지 않은 것을 함께 적었다.

[표 20] 선택 범위의 상태 (계획서 v6.0 부록 A)

| 구분 | 범위 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 선택 | ⑪ 시장 균열 스코어 | 신장환 | 균열 스코어 자체는 만들지 않았다 시장 내부 상태 피처 5칸(상승 종목 비율, 200일선 위 비율, TRIN 등)은 만들었고 최종 조합에는 넣지 않았다 |
| 선택 | ⑫ 공시 제목 텍스트 신호 | 이동원 | 구현: 5일 방향과 연관이 거의 없어(크래머 V 0.026) 피처로 넣지 않았다 |
| 선택 | ⑬ Keras LSTM/GRU 비교 | 오준영 | 하지 않았다: 같은 검증 엔진에 붙일 수 있다 |
| 선택 | ⑭ 버튼 갱신 파이프라인 | 이동원·강민석 | 구현: 수집→검사→판정→HF 한 명령, 잠금 |
| 확장 규격 | ⑮ 비LLM 에이전트 관측 규격 (W×F 배열) | 이동원 | 명세만 작성: 다른 모델이 데이터 코드를 고치지 않고 붙을 수 있는 입력 규격 |
| 선택 | ⑯ GitHub Actions 검사용 CI | 이동원 | 도입하지 않았다: 검사는 사람이 실행한다 |

## 6.3 사전등록한 결론 문장을 채우지 못한 이유

사전등록 문서(2026-08-26)는 결과를 보기 전에 결론 문장 두 개를 미리 써 두고, 결과가 나오면 숫자 빈칸만 채우도록 정했다. 첫 문장은 예측력이 있었던 경우, 둘째 문장은 예측력이 없었던 경우다. 두 문장 모두 비용 차감 ΔSharpe와 block bootstrap p값이 빈칸으로 들어 있다. 이 값이 아직 없으므로 이 보고서는 두 문장 중 어느 것도 채우지 않았고, 분류 성능으로 확인한 사실만 5장에 적었다.

사전등록 문서는 두 번째 문장, 즉 예측력이 없었다는 결론도 실패로 보지 않는다고 미리 적어 두었다.

“②도 성공한 프로젝트입니다. 이 한 줄을 지금 적어 두지 않으면 9/11에 유리한 구간과 지표를 고르게 됩니다. 효율시장에 가까운 자산에서 기각 실패가 정상에 가깝습니다.”

— 사전등록 문서 8절 (2026-08-26, 홀드아웃을 열기 전에 커밋)

# 7. 계획 대비 변경

## 7.1 날짜별 변경 내역

CRISP-DM의 최종 보고서 항목은 원래 계획에서 달라진 점을 따로 적도록 한다. 결과가 좋았는지와 별개로, 진행 중에 무엇을 왜 바꿨는지가 남아 있어야 결과를 검토할 수 있기 때문이다. 아래 표는 저장소의 결정 기록에서 옮긴 변경 사항이다. 이유 칸에는 기록에 남은 문장만 인용했고, 기록에 이유가 없는 행은 비워 두었다.

[표 21] 계획 대비 변경 (날짜순)

| 날짜 | 무엇이 바뀌었나 | 이유 (기록에 남은 문장) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-24 | 계획서 v1.0 제출 (프로젝트명 AlphaStack, 예측 대상 미정) |  | 계획서 v1.0 |
| 2026-08-26 | 예측 대상을 KOSPI200, 5거래일, ±1.0% 3분류, 시가 기준, 0 또는 +1 포지션으로 확정 | “1일 지평으로 갔다면 우리는 ‘정확도가 얼마 나오든 지는’ 실험을 2주 동안 했을 것입니다.” | 예측 대상 결정 |
| 2026-08-26 | 사전등록: 귀무가설, 주 지표, 기각 기준, 결론 문장을 결과 확인 전에 고정 | “숫자를 본 뒤에 가설을 쓰면 그것은 가설이 아니라 관찰의 재진술입니다.” | 사전등록 문서 |
| 2026-08-29 | 팀 4명, 팀명 Qurious, 목표를 5개에서 8개로 늘림(팀원 제안 3건) |  | 계획서 v2.0 |
| 2026-09-02 | 홀드아웃 시작일 2021-09-01 → 2024-09-01 (5년 → 2년) | “공시 접수일 기준으로 재무를 정렬하면 전체 662,933행 중 개발구간에 300,991행(45.4%)만 남고, 최신 학습 가능 재무도 FY2020에 그쳤다.” | 홀드아웃 기간 결정 |
| 2026-09-03 | 프로젝트명 Qurious 확정, 발표자 신장환·강민석 |  | 계획서 v3.0 |
| 2026-09-07 | 개별종목 중립 구간 ±2.0% 유지, 기준선을 학습구간 최빈 클래스로 정의 | “클래스 균형과 낮은 정확도 기준선을 목적으로 라벨을 바꾸면 모델 성능을 확인한 뒤 목표를 조정하는 문제가 생길 수 있다.” | 중립 구간과 기준선 결정 |
| 2026-09-08 | 최종 모델 선정 순서 고정, 하락 재현율을 선정 기준에서 제외, 홀드아웃 1회 평가 | “하락 Recall이 높은 모델을 최종 선택하면 실제 포지션을 만들지 않는 예측에 가점을 주게 된다.” | 모델 선정 규칙 결정 |
| 2026-09-08 | 종목 선별을 예측가능성 통계 선별에서 매 거래일 시가총액 상위(업종 10개 × 종목 5개)로 | “2주 일정에서는 별도의 종목별 예측가능성 사전 필터를 추가하지 않는다.” | 계획서 v5.0 변경사항 |
| 2026-09-09 | 예측 대상과 포지션 범위를 넓히자는 제안. 채택되지 않고 제안 상태로 남음 | “제약은 남았는데 이유가 사라졌다.” | 예측 대상 확장 제안 |
| 2026-09-09 | KOSPI200 선정을 최소 조건(12폴드 중 7폴드 우위) 통과 후 상승 PR-AUC, ΔSharpe, 상승 Precision 순으로 | “7/12는 통계적 유의성 문턱이 아니라 저성능 후보를 거르는 최소 운영 안정성 관문” | 선정 기준 논의, KOSPI200 선정 리포트 |
| 2026-09-11 | 홀드아웃 단일 실행 설정 고정(class weight, 상승 임계값) | “이 값을 홀드아웃 결과를 본 뒤 정하면 홀드아웃이 다시 개발구간이 된다.” | 홀드아웃 실행 설정 결정 |
| 2026-09-11 | 봉인 종료일 2026-09-04 → 2026-09-01 | “최종 모델 1회 평가 — 팀 합의 2026-09-11 · 끝은 수정주가가 채워진 20260901” | reports/unseal.log |
| 2026-09-11 | 개봉 뒤 마지막 한 구간 평가를 추가 | “의도한 산출물은 개봉 자료의 대부분까지 포함해 모델을 한 번 학습하고 자료 끝의 마지막 5거래일 보유 구간 하나를 예측하는 것이었다.” | 마지막 구간 평가 결정 (오준영) |
| 2026-09-14 | 문서에 적힌 홀드아웃 주 기준선을 평가구간 최빈에서 학습구간 최빈으로 정정 | “홀드아웃 기준선(0.5460) 정의 자체가 사후 계산이라 잘못됐다는 걸 오준영님이 확인해주셔서, 이 PR 내용은 닫습니다.” (신장환, 문서 정정 제안을 닫으며 남긴 댓글) | 문서 정정 제안, 계획서 v6.0 |

※ 2026-09-14 행의 문장은 모델 담당의 판단을 신장환 님이 전한 것이다. 보고서 작성 시점에 모델 담당이 이 정의를 직접 적은 글은 저장소에서 찾지 못했다. 다만 기준선 정의는 2026-09-07과 2026-09-08의 두 결정 기록이 이미 같은 방향으로 정해 두었다.

## 7.2 원래 계획에서 빠진 것

○ 시장 균열 스코어(선택 ⑪): 스코어는 만들지 않았다. 시장 내부 상태 피처 5개는 만들었지만 최종 조합에는 포함되지 않았다.

○ Keras LSTM·GRU 비교(선택 ⑬): 수행하지 않았다. 같은 검증 엔진에 연결할 수 있다(9.2절).

○ 검사 자동화 CI(선택 ⑯): 도입하지 않았다. 검사는 사람이 직접 실행한다.

○ 사전등록 주 검정: 비용 차감 백테스트 결과가 없어 수행하지 않았다(6.3절).

## 7.3 개봉 뒤 바뀌지 않은 것

사전등록이 의미를 가지려면 봉인을 연 뒤 설정이 바뀌지 않아야 한다. 2026-09-14에 git 이력으로 확인했다.

○ 사전등록 문서, 홀드아웃 실행 설정 결정 기록, config/final_holdout_model.json의 마지막 변경은 2026-09-11 11:27(커밋 0d5bd5b)이고, 봉인 해제 기록은 같은 날 16:18이다.

○ 공식 실행기는 결과 폴더가 이미 있으면 FileExistsError로 멈춘다(scripts/run_final_holdout.py 104~105줄). 개봉 기록은 한 줄이다.

○ 개봉 뒤 추가한 마지막 한 구간 실행은 설정을 바꾸지 않았고, 확증 평가와 구분해 따로 보고했다.

# 8. 검증 신뢰성

## 8.1 시도 횟수 공개

금융 백테스트 연구에서는 결과보다 먼저, 그 결과에 이르기까지 몇 번 시도했는지를 밝히도록 요구한다(Fabozzi, López de Prado, 2018). 한 번 실행한 결과와 100개 중 가장 좋은 결과는 같은 숫자라도 증거로서의 무게가 다르기 때문이다. Deflated Sharpe Ratio를 제안한 논문은 이를 다음과 같이 적었다.

“a backtest where the researcher has not controlled for the extent of the search involved in his or her finding is worthless, regardless of how excellent the reported performance might be.”

— Bailey, López de Prado (2014), The Deflated Sharpe Ratio

[표 22] 시도 횟수

| 무엇을 골랐나 | 횟수 | 원본 |
| --- | --- | --- |
| KOSPI200 모델 후보 | 100개 | reports/index_long_only_selection.json |
| KOSPI200 상승 임계값 후보 (폴드 학습구간 안에서 선택) | 25개 | 같은 파일 threshold_policy |
| 개별종목 조합 × 모델 | 11 × 4 = 44개 | reports/stock_feature_combinations.json |
| 개별종목 학습 횟수 (내부·외부 폴드 합) | 1,584회 | 같은 파일 fit_count |
| 전처리 후보 (통제 실험) | 8개 | docs/전처리/version1.4 |
| 학습 시도 기록 (모든 fit 호출) | 17,388행 | reports/trials.jsonl (2026-09-14 재측정) |
| 홀드아웃 시험 실행 (개발구간 마지막 구간) | 1회 | data/sealed/dryrun_result_20260911 |
| 홀드아웃 개봉 | 1회 | reports/unseal.log |
| 홀드아웃 공식 실행 | 1회 | 실행 ID final-holdout-20260911 |
| 개봉 뒤 추가 실행 (마지막 한 구간) | 1회 | notebooks/04-모델/최종결과 |

이 숫자들이 4.2절의 보정 기준을 결정한다. 모든 학습 호출을 기록하도록 한 것은 사전등록 문서에서 정한 규칙이다. 시도 횟수를 숨기면 p값을 올바르게 해석할 수 없기 때문이다.

## 8.2 누수 방지 장치

[표 23] 누수 방지 장치와 확인 결과

| 장치 | 무엇을 막나 | 확인한 것 |
| --- | --- | --- |
| 학습·검증 간격을 라벨 지평 이상으로 강제 | 학습 마지막 라벨이 검증 기간의 가격을 참조하는 것 | 간격이 지평보다 짧으면 LeakageError 예외 |
| 기준일 인자 필수, 기준일 조회 모듈 | 기준일에 공개되지 않은 자료가 섞이는 것 | 잘못 결합한 비교군 23.2%, 9.1%에 비해 조회 모듈은 0행 |
| 폴드 안에서만 스케일링 | 전체 기간 통계로 스케일링하는 것 | 선정 리포트 full_period_scaling = false |
| 봉인과 개봉 기록 | 홀드아웃을 여러 번 보는 것 | unseal.log 기록 1줄 |
| 설정 해시와 입력 파일 SHA-256 | 개봉 뒤 설정이나 입력 파일을 바꾸는 것 | 설정 5299a08f…, 입력 파일 4개, 개봉 승인 파일 |
| 결과 폴더 덮어쓰기 금지 | 여러 번 실행해 좋은 결과만 남기는 것 | 실행기가 기존 결과 폴더를 거부 |
| 테스트 1,783개 | 위 장치가 모르는 사이에 꺼지는 것 | 2026-09-14 15:02, main ae8ea6d, 1,783개 통과, 3개 예상된 실패 |

알면서 남긴 누수가 한 곳 있다. 학습 마지막 행(2024-08-23)의 라벨 청산일 T+6이 홀드아웃 평가 첫날(2024-09-02)과 같다. 검증 엔진의 간격 5거래일은 라벨 지평(5거래일)과 같지만, 라벨이 T+1에 시작해 T+6에 끝나므로 하루가 겹친다. 결과를 본 뒤 고치지 않고 한계로 기록했다(9.1절).

## 8.3 QFRS 보고 표준과의 대조

QFRS는 2026년 8월 Artificial Intelligence Review에 실린, AI 기반 금융 예측과 트레이딩 연구의 보고 표준 7개다. 저자가 Scopus 색인 논문 41편을 점검한 결과 7개를 모두 충족한 논문은 없었고(평균 4.22개), 경제적 백테스트 항목은 87.8%, 인과적 스케일링 항목은 68.3%가 충족하지 못했다. 이 프로젝트는 검증 방법을 중심에 두었으므로 같은 기준으로 현황을 점검했다. 6개를 충족했고 1개는 부분 충족이다.

[표 24] QFRS 7개 기준과 현황

| 기준 | 논문이 요구하는 것 | 우리 현황 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| QFRS-1 Dataset specification and data handling | 출처·버전·기간 명시. 주식이면 상장폐지 종목 포함 여부와 처리 방법을 밝혀 생존편향을 통제할 것 | 충족 | KRX Open API 등, 2010-01-04~2026-09-04, 일별시세 923만 행 중도 소멸 913종목 포함, 가격·총수익 두 축(배당 71,681행) |
| QFRS-2 Labeling (ground truth construction) | 레이블 정의와 임계값을 명시. 아주 작은 등락을 맞히는 이진분류는 통계적으로만 맞고 경제적으로 무의미하다고 지적 | 충족 | 시가(t+1)→시가(t+6) 3분류 밴드를 실측으로 정함 (지수 ±1.0% / 종목 ±2.0%) |
| QFRS-3 feature engineering (anti-leakage by design) | 피처가 미래를 보지 않도록 설계 단계에서 차단할 것 | 충족 | 기준일 조회 모듈(as_of): 기본값이 없어 빠뜨릴 수 없다 잘못 결합한 비교군은 23.2%, 9.1% 가 새고 기준일 조회 모듈은 0 |
| QFRS-4 Scaling / Normalisation | 스케일링을 전체 자료에 먼저 적용하면 누수. 학습구간에서 fit 하고 검증·테스트에 transform 만 할 것 | 충족 | 전 구간 fit 은 쓰지 않는다. 시계열 스케일링은 폴드 안 Pipeline. 전처리 후보 8개를 12폴드로 재 보니 어느 것도 원값을 넘지 못했다(최선 +0.15%p·p=0.535, 최악 업종 중립화 −3.47%p). 최종 경로는 '전처리 없음' 이다: 라벨이 절대 밴드라 수준이 정보다 |
| QFRS-5 Train/Validation/Test split | 레이블이 h 기간 앞을 보면 창 사이에 최소 h 만큼 embargo | 충족 | 워크포워드가 gap=5 를 강제하고 최근 2년을 봉인했다. ⚠️ 청산이 T+6 이라 학습 마지막 행과 평가 첫날이 하루 겹친다 (8.2절) |
| QFRS-6 evaluation metrics and task types | 주 지표로 MCC·PR-AUC·Balanced Accuracy·혼동행렬. F1·ROC-AUC 는 보조 | 충족 | 홀드아웃 결과에 MCC, 클래스별 PR-AUC, Balanced accuracy, 혼동행렬을 모두 기록하고 학습 최빈 기준선 대비로 보고한다 |
| QFRS-7 Backtest metrics (economic performance) | 수수료·슬리피지·체결 규칙을 밝힌 경제적 백테스트. 필수(M) 항목이 하나라도 없으면 Fail | 부분 | 체결 규칙(T+1 시가), 거래비용 4수준, 손익분기 비용, 5개 슬리브 성과 계산은 있다. 홀드아웃 구간 비용 차감 성과는 보고 대기 |

출처: Khushi M. QFRS: quantitative finance reporting standards for forecasting, evaluation and trading claims. Artif Intell Rev (2026). https://doi.org/10.1007/s10462-026-11664-w (온라인 선공개 상태라 권, 호, 쪽이 아직 없다)

부분 충족인 QFRS-7(경제적 백테스트)은 체결 규칙, 거래비용 4수준, 손익분기 비용, 5개 슬리브 성과 계산을 갖췄지만, 홀드아웃 구간의 비용 차감 성과가 없어 필수 항목이 빠져 있다. 4.5절, 6장에서 적은 것과 같은 부분이다.

# 9. 한계와 확장 가능성

## 9.1 현재 한계

알고 있지만 아직 해결하지 못한 한계를 정리했다. 오른쪽 열의 대응 방향은 팀 문서(README, 결정 기록, 계획서)에 이미 적힌 내용만 옮겼다.

[표 25] 한계와 대응 방향 (계획서 v6.0 부록 G)

| 무엇 | 지금 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| KOSPI200 트랙의 MCC 가 0 에 가깝다 | MCC −0.01, 평가구간 54.6% 가 상승이라 “늘 상승” 이 사후적으로 더 맞혔다 | 결과를 보고 설정을 바꾸지 않는다. 바꾸려면 다음 실험으로 분리해 새로 사전등록한다 |
| 다중비교 보정을 통과한 후보가 없다 | 개발구간 1위는 100후보, 44후보 중 최댓값 | 숫자를 낼 때 시행 횟수를 함께 적는다 (학습 시도 기록 17,388행) |
| gap 5 와 T+6 청산이 하루 겹친다 | 학습 마지막 행(2024-08-23)의 청산일 = 평가 첫날(2024-09-02) | 다음 봉인에서는 gap 을 라벨 지평(6)과 맞춘다 |
| 비용 차감 성과가 아직 없다 | 홀드아웃은 분류 지표까지 확정 | 최종 예측 파일을 백테스트에 넣어 수익률, Sharpe, MDD 를 보고한다 |
| 대시보드가 화면 안에서 학습한다 | 무료 CPU 에서 제한, 재시작하면 결과 캐시가 사라진다 | 미리 계산한 결과를 읽기만 하는 화면 |
| 비교 기준, 비용 규격이 하나로 묶이지 않았다 | 동적 기준선과 모델 라벨의 밴드가 다르다 | 공통 지표, 비용 규격을 정해 비교표를 한 기준으로 |
| 지수 구성종목 변경 편향 | KRX Open API 에 구성종목 이력이 없어 크기를 잴 수 없다 | 구성종목 이력을 확보하면 같은 검증 엔진으로 잰다 |

위 표 외에 이 보고서를 작성하며 확인한 한계는 다음과 같다.

○ 시장 국면이 하나다. 홀드아웃 2년은 KOSPI200 5일 상승 라벨이 54.6%였던 기간이다. 다른 국면에서의 성능은 이 결과로 알 수 없다.

○ 5일 손익분기 정확도 51.24%는 √5 근사값이다. 실제 5일 절대수익률 분포로 다시 계산하면 비용 기준이 더 정확해진다.

○ 대시보드 Model Lab은 피처 조합을 공식 모델과 맞췄지만 최고 모델을 다른 기준으로 고르고, 화면에서 새로 학습한 수치도 이 보고서의 결과와 다르다(5.7절).

## 9.2 확장 가능성

데이터 계층과 검증 엔진은 모델 코드와 분리돼 있어, 모델이나 자료를 바꿔도 같은 절차(기준일 조회, 12폴드 워크포워드, 학습 최빈 기준선, 시도 기록, 봉인 평가)로 평가할 수 있다. 아래는 이 구조 위에서 시도할 수 있는 확장이다. 각 가설은 이 보고서의 결과에서 출발했으며 아직 검증하지 않은 것이다.

새 확장을 확증적으로 평가하려면 새 봉인 구간이 필요하다. 이번 홀드아웃은 이미 한 번 열었으므로, 그 구간으로 새 모델을 고르거나 비교하면 개발구간과 다를 바가 없다. 2026-09-01 이후 쌓이는 자료로 새 봉인 구간을 정하고 결과를 보기 전에 다시 사전등록한다.

### ① 홀드아웃 비용 차감 백테스트 연결

가설: KOSPI200 트랙은 상승 예측의 정밀도가 평가구간 상승 비율과 같았으므로(0.99배) 비용을 빼면 Buy&Hold보다 높은 Sharpe를 내기 어려울 것이다. 현금으로 보유한 날은 478일 중 153일이었지만 실제 하락 138일 중 104일에는 매수 신호가 켜져 있었으므로, 하락 구간을 피해 최대낙폭을 줄이는 효과도 크지 않을 가능성이 높다. 개별종목 트랙은 상승 Precision이 상승 비율의 1.05배로 약한 우위가 있었으나, 왕복 비용이 0.23% 이상이라 이 차이가 비용을 넘는지가 관건이다.

확인 방법: 공식 실행에서 저장한 예측 파일(KOSPI200 478거래일, 개별종목 23,567건, 매수 후보 7,397건)을 백테스트 엔진에 넣고, 사전등록 문서의 절차(왕복 0.05%, 기대 블록 길이 10거래일의 stationary block bootstrap 10,000회, 시드 20260901)를 그대로 적용한다. 절차가 미리 고정돼 있어 결과를 본 뒤 방법을 고를 여지가 없다. 결과가 나오면 요약서의 핵심 결과와 결론이 바뀌므로 보고서를 개정한다.

### ② 순서 정보를 쓰는 딥러닝 모델 (LSTM, GRU)

가설: 현재 모델은 하루 시점의 지표 값 6~14개를 서로 독립인 행으로 보고 선형 결정 경계로 나눈다. 지표의 최근 20~60거래일 흐름을 순서대로 입력하면 같은 RSI 값이라도 오르는 중인지 내려오는 중인지를 구분할 수 있어, 선형 모델이 쓰지 못한 정보를 얻을 수 있다.

주의할 점: 이번 후보에 포함한 트리 모델 3종(RandomForest, XGBoost, LightGBM)도 선정 기준에서 두 트랙 모두 로지스틱 회귀보다 앞서지 못했다. 모델 구조가 복잡해지는 것만으로 성능이 오른다고 보기는 어렵다.

확인 방법: 같은 12폴드, 같은 학습 최빈 기준선, 같은 시도 기록 규칙으로 비교한다. 후보가 늘어나는 만큼 다중검정 기준도 함께 보고한다. GPU가 필요하므로 학습은 Colab에서 실행하고 코드와 결과는 저장소에 둔다.

### ③ 공시 본문 텍스트

가설: 공시 제목의 감성 점수는 5거래일 방향과 거의 관련이 없었다(1,555,556행, 고유 제목 18,600개, 크래머 V 0.026). 같은 제목이 평균 84번 반복될 만큼 제목은 대부분 보고서 형식명이어서 내용 정보가 적다. 본문에 담긴 실적 수치, 계약 금액, 정정 내용은 제목에 없는 방향 정보를 담고 있을 수 있다.

주의할 점: 제목에 결산 연월이 들어간 경우 연월이 시장 국면을 가리켜 시점 누수가 생기는 것을 확인했다(사업보고서 제목 15개 연도의 5일 상승 비율 11.1~81.0%). 본문을 쓸 때도 이 문제를 먼저 점검해야 한다.

확인 방법: 제목과 같은 사용 시점 규칙(접수 다음 거래일)을 적용하고, p값보다 효과크기로 먼저 판정한다. 제목 분석에서 126만 행의 카이제곱 검정은 p < 1e-300이었지만 효과크기는 작음 기준(0.1)의 4분의 1이었다.

### ④ 재무·거시 자료와 더 긴 예측 지평

가설: 재무 자료(662,933행)와 거시지표(17,864행)는 사용 가능 시점 규칙을 적용해 이미 수집했지만 피처로 쓰지 않았다. 5거래일 지평에서는 분기 재무 값이 거의 변하지 않으므로 효과가 작을 것이다. 지평을 20거래일 이상으로 늘리면 이익 변화나 금리 같은 느린 정보가 기술적 지표를 보완할 수 있다.

확인 방법: 지평을 바꾸면 손익분기 정확도와 라벨 분포가 달라지므로, 1.2절과 같은 방식으로 손익분기와 기준선을 먼저 계산한 뒤 새로 사전등록한다.

### ⑤ 하락 예측을 쓰는 포지션 {−1, 0, +1}

가설: 개별종목 모델은 홀드아웃에서 실제 하락 8,217건 중 3,696건을 하락으로 맞혔고(재현율 0.4498), 하락 예측의 정밀도는 0.3685로 평가구간 하락 비율 0.3487의 1.06배였다. 현재 포지션 규칙에서는 이 예측이 주문으로 이어지지 않으므로, 하락 예측을 매도 포지션으로 쓰면 이 정보를 활용할 수 있다.

주의할 점: 공매도 재개 후 개인 투자자의 공매도 비중이 1.2%에 그치고 주식 차입 비용이 들기 때문에 실행 가능성을 먼저 확인해야 한다. 모델 선정 규칙 결정에는 포지션 규칙이 바뀌면 선정 기준도 새로 정한다고 적혀 있다.

확인 방법: 공매도 비용을 반영한 손익분기를 계산하고, 하락 재현율을 선정 기준에 넣을지를 새 결정 기록으로 정한 뒤 같은 검증 엔진으로 평가한다.

### ⑥ KOSDAQ으로 유니버스 확장

가설: KOSDAQ 종목은 KOSPI 대형주보다 변동성이 커서, 현재의 ±2.0% 중립 구간을 그대로 쓰면 중립 비율이 줄고 라벨 분포가 달라질 것이다.

확인 방법: 3.1절과 같은 방법으로 변동성 비율을 측정해 중립 구간을 다시 정한다. 반출 데이터셋에는 스팩과 관리종목을 구분하는 열이 이미 있어 같은 파이프라인으로 유니버스를 거를 수 있다.

# 10. 겪은 함정과 배운 것

CRISP-DM은 최종 보고서에 프로젝트에서 겪은 시행착오와, 비슷한 상황에서 참고할 요령을 남기도록 한다. 아래 9가지는 데이터 파트가 겪고 기록한 것이다. 모두 오류 메시지 없이 지나갔고, 발견하지 못했다면 결과 숫자를 실제보다 좋게 만들었을 수 있다.

### ① 검증 함수의 기본값이 누수를 허용하고 있었다

상황: 워크포워드 함수에서 학습과 검증 사이 간격의 기본값이 0이었고, horizon이라는 변수 이름이 검증 기간 길이와 라벨 지평이라는 두 가지 뜻으로 쓰이고 있었다. 두 값이 우연히 같아 문제가 드러나지 않았다. 라벨을 하루 어긋나게 붙이면 상관계수가 10.0배로 커지는데도 오류는 나지 않았다.

조치: 간격이 라벨 지평보다 짧으면 예외를 발생시키고, 자료 조회 함수에서 기준일의 기본값을 없앴다. 위험한 동작은 명시적으로 지정해야만 실행되도록 바꿨다.

근거: docs/TIL/이동원/2026-08-26-사전등록-누수잠금-데이터파트.md

### ② 사용 시점 열이 있어도 결합 방식이 틀리면 누수가 생긴다

상황: 업종과 주권 종류 표에는 공개일(known_at) 열이 있었지만, 결합 함수가 전체 기준일 하나로만 자르고 날짜로 조인하고 있었다. 그 결과 장 마감 뒤에 나온 표가 같은 날 행에 붙어, 업종 5,300행, 소속부 6,276행, 상장 첫날 3,677행이 하루 먼저 새 정보를 참조했다.

조치: 결합 조건을 행마다 공개일이 행 날짜 이하인 경우로 바꿨다. 결합 함수를 검토할 때는 기준일이 전체에 하나인지 행마다 적용되는지를 먼저 확인한다.

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-11-시점-칸이-있어도-날짜로-붙이면-샌다.md

### ③ 검사가 대상과 같은 값을 쓰면 통과해도 의미가 없다

상황: 기업행위 판정 검사가 3,974건 모두 통과했다. 확인해 보니 검사가 판정 대상과 같은 배율 값을 다시 비교하고 있었다.

조치: 검사와 대상이 같은 함수로 값을 만들더라도 측정 기준은 다르게 둔다. 검사가 통과하면 잘못된 구현도 이 검사를 통과할 수 있는지를 먼저 확인한다.

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-10-검사가-대상과-같은-값을-쓰면-초록은-무의미하다.md

### ④ 이상치는 원본 등락률과의 불일치로 판정한다

상황: 하루 30% 넘게 움직인 날을 모두 지우면 권리락, 정리매매처럼 실제로 일어난 사건까지 사라진다.

조치: 거래소 등락률과 수정주가 수익률의 차이로 원본 오류를 가려내고, 실제 극단 사건은 별도 열로 표시했다(2.4절).

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-07-이상치는-크기가-아니라-어긋남으로-가른다.md

### ⑤ 표준 전처리를 가져올 때는 그 방법의 전제를 확인한다

상황: 퀀트 표준 전처리(날짜별 winsorize와 z-score)를 적용했더니 기준선 대비 정확도가 1.58%p 떨어졌다. 우리 라벨은 절대 수익률 구간인데, 이 전처리는 같은 날 종목 간 상대 순위를 맞히는 문제를 전제로 한다.

조치: 라벨 정의를 먼저 확정하고 그에 맞는 전처리를 고른다. 후보 8개를 통제 실험으로 비교해 원값을 선택했다(3.3절).

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-09-라벨이-절대면-수준을-지우면-안-된다.md

### ⑥ 정렬 기준을 바꾸면 1위가 93위로 바뀐다

상황: 같은 100개 실험에서 정렬 지표만 바꾸자 1위가 달라졌다. 세 지표의 조화평균은 이름과 달리 실제로는 값이 가장 작은 하락 재현율에 크게 좌우되고 있었다.

조치: 지표를 고를 때는 기준선이 그 지표에서 몇 점인지 먼저 확인하고, 결과 옆에 시도 횟수를 함께 적는다(8.1절).

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-09-축을-바꾸면-1위가-93위가-된다.md

### ⑦ 평가 종료일도 설계 항목이다

상황: 봉인 구간을 수집 마지막 날까지 두려 했지만 마지막 3거래일의 수정주가가 아직 계산되지 않았다.

조치: 3일을 채우려고 수정주가를 다시 만들면 개발구간 자료 전체가 흔들릴 수 있어, 3일을 제외하고 2026-09-01에서 끊었다(2.5절).

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-11-홀드아웃은-한-번-열었다.md

### ⑧ 최신 자료로 갱신하면 과거 자료의 품질이 떨어질 수 있다

상황: FinanceDataReader의 수정주가는 종목마다 최근 3,000거래일까지만 제공된다. 수정주가를 다시 만들 때마다 이 기간이 밀려, 한 달 치 11,502행(0.146%)이 원본 값에서 자체 계산값(오차 0.39%)으로 바뀌었다.

조치: 수정주가 재생성은 기본으로 끄고, 조정 대상이 바뀐 날에만 실행한다.

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-05-최신으로-맞추는-것이-자료를-나쁘게-만들-때가-있다.md

### ⑨ 이름만 보고 정의를 옮기면 사후값이 기준선이 된다

상황: 같은 기간 기준선이라는 이름만 보고, 평가구간 정답으로 계산한 0.5460을 주 기준선으로 옮겨 적었다. 계획서를 올린 직후, 먼저 닫힌 문서 정정 제안의 마지막 댓글에서 그 값이 사후 계산이라는 판단을 확인했다.

조치: 해당 계획서 제출을 닫고 학습구간 최빈 기준선 정의로 다시 올렸다. 문서를 올리기 직전에는 최근 PR과 이슈의 마지막 댓글까지 확인한다.

근거: docs/TIL/이동원/2026-09-14-배포는-두-번-막히고-문서는-결과를-따라갔다.md §9.1

# 부록 A. 재현 방법과 산출물

모든 명령은 저장소 루트에서 anaconda Python으로 실행한다. 원자료 데이터베이스는 저장소에 없으므로 수집부터 다시 하거나 팀 데이터셋을 내려받아야 한다.

python -m pipelines.refresh            # 수집, 검사, 판정, 팀 데이터셋 반출

python scripts/check_db.py             # 표마다 행 수와 기간 (읽기 전용)

python -m pytest -q                    # 1,783 passed, 3 xfailed (09-14)

python scripts/check_doc_links.py      # 문서 내부 링크

# 홀드아웃: 순서와 인자는 docs/데이터파트/version4.6/홀드아웃_개봉_절차.md

python scripts/run_final_holdout.py --mode official ...

python scripts/run_final_window.py ...

# 이 보고서: 그림(HTML 정본을 PNG로) 다음 docx와 html

node scripts/render_html.mjs docs/결과보고서/version1.0/그림/라벨분포.html

python scripts/build_final_report.py --word

[표 26] 산출물 위치

| 산출물 | 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 코드 저장소 | github.com/devlee328288/Alpha_Stack | 미러 gitlab.com/dev-dongwon05253/alpha_stack |
| 대시보드 (공개) | alphastack-qurious.streamlit.app huggingface.co/spaces/data-student/alphastack-qurious | Streamlit Cloud는 main 반영 시 자동 배포, Space는 수동 재빌드 |
| 팀 데이터셋 (비공개) | Hugging Face qurious-quant/alphastack-krx-dev | 개발구간만, 원자료는 저장소에 두지 않음 |
| 홀드아웃 결과 | reports/final_holdout/final-holdout-20260911_report.json notebooks/04-모델/최종결과/ | 2년 공식 결과, 마지막 한 구간 |
| 결정 기록 | docs/decisions/ (10건) | 부록 B |
| 계획서, 결과 보고서 | docs/계획서/version6.0 docs/결과보고서/version1.2 | docx와 html |
| 배포 화면 캡처 | docs/media/배포화면/2026-09-15 docs/media/배포화면/2026-09-14 | 10개 페이지, 수정 뒤와 수정 전(5.7절) |
| 발표 자료 | docs/발표/version1.1/발표_최종통합본.html docs/발표/version1.0/ | 1차 발표 최종본과 초안 |

# 부록 B. 근거 문서

본문에서 이름으로 부른 결정 기록과 논의, 근거 문서의 경로를 모았다. 경로는 저장소 루트 기준이며, 결정 기록 파일명 앞의 네 자리 숫자는 저장소 안의 일련번호다.

[표 27] 근거 문서: 본문에서 부른 이름, 경로, 답하는 질문

| 본문에서 부른 이름 | 경로 | 무엇을 답하나 |
| --- | --- | --- |
| 예측 대상 결정 (2026-08-26) | docs/decisions/0002-예측대상과-레이블.md | 왜 KOSPI200, 5거래일, 시가 기준 3분류, 0 또는 +1 포지션인가 |
| 사전등록 문서 (2026-08-26) | docs/decisions/0004-사전등록.md | 결과를 보기 전에 고정한 귀무가설, 주 지표, 기각 기준, 결론 문장 |
| 홀드아웃 기간 결정 (2026-09-02) | docs/decisions/0005-홀드아웃-2년.md | 왜 봉인을 2024-09-01부터 2년으로 두었나 |
| 중립 구간과 기준선 결정 (2026-09-07) | docs/decisions/0006-개별종목-중립대와-평가기준선.md | 개별종목 ±2.0%와 학습 최빈 기준선의 정의 |
| 모델 선정 규칙 결정 (2026-09-08) | docs/decisions/0007-최종-모델-선정과-홀드아웃.md | 최종 모델을 고르는 순서와 홀드아웃 사용 횟수 |
| 예측 대상 확장 제안 (2026-09-09, 미채택) | docs/decisions/0008-예측대상-확장-제안.md | 개별종목 확장과 포지션 범위를 넓히자는 제안 |
| 홀드아웃 실행 설정 결정 (2026-09-11) | docs/decisions/0009-최종-홀드아웃-실행설정.md | 개봉 전에 고정한 단일 실행 설정 |
| 마지막 구간 평가 결정 (2026-09-11) | docs/decisions/0010-개봉후-마지막-예측구간.md | 개봉 뒤 마지막 한 구간을 평가한 이유와 결과를 부르는 이름 |
| 선정 기준 논의 (2026-09-09) | GitHub 이슈 #216 | KOSPI200 선정 순서를 정한 논의 |
| 대시보드 불일치 논의 (2026-09-14) | GitHub 이슈 #280, 수정 PR #287, #289, #300, #301 | Model Lab의 조합 E와 공식 모델 C, K의 차이와 그 수정, 최고 모델 칸 이름과 Backtest 설정 공유 (5.7절) |
| 문서 정정 제안 (2026-09-14) | GitHub PR #278 (닫힘) | 홀드아웃 기준선 정의가 사후 계산이라는 판단 |
| KOSPI200 선정 리포트 | reports/index_long_only_selection.json | KOSPI200 100후보 선정 결과 (4.1절, 4.2절) |
| 개별종목 비교 리포트 | reports/stock_feature_combinations.json | 개별종목 44후보 비교 결과 (4.1절) |
| 홀드아웃 결과 파일 | reports/final_holdout/final-holdout-20260911_report.json | 홀드아웃 2년 공식 결과 (4.3절) |
| 마지막 한 구간 결과 | notebooks/04-모델/최종결과/report.json | 마지막 한 구간 결과 (4.4절) |
| 계획서 v6.0 | docs/계획서/version6.0/ | 강사님 양식 계획서 최종본. 이 보고서와 표와 숫자를 공유 |
| 데이터 파트 요약 | docs/데이터파트/version4.6/요약본.md | 데이터 파트 한 장 요약 |
| 홀드아웃 개봉 절차 | docs/데이터파트/version4.6/홀드아웃_개봉_절차.md | 홀드아웃을 한 번만 여는 절차와 명령 순서 |
| 상장 구간과 개봉 실행 명세 | docs/기능명세/version2.0/상장구간과_홀드아웃_개봉실행.md | 종목코드 재사용 판정과 실제 개봉, 실행 순서 |
| 공시 제목 신호 결과 | docs/데이터파트/version4.6/고도화_설계.md (2.9절) | 공시 제목 감성 피처를 만들고 신호가 없다고 판정한 근거 (9.2절 ③) |
| 전처리 설계 명세 | docs/전처리/version1.4/전처리-설계-명세서.md | 전처리 후보 8개의 통제 실험과 손실 분해 |
| 조합 성적표 | docs/모델파트/version1.3/조합-A부터-K-성적표.md | 개별종목 조합 11개의 성적과 다중검정 |
| 최종 결과 문서 | docs/모델파트/version1.3/최종결과-2년과-마지막-구간.md | 두 최종 결과와 혼동행렬. 2.2절은 평가구간 최빈을 주 기준선으로 적고 있으나 이 보고서는 학습 최빈 기준선을 따른다 |
| 선정 기준 비교 | docs/모델파트/version1.3/선정축-비교.md | 정렬 기준이 1위를 바꾸는 크기와 Deflated Sharpe 기준 |
| 대시보드 명세 | docs/평가파트/version1.4/대시보드_9페이지와_배포.md | 대시보드 페이지와 배포 방식 |
| 시스템 구성도 | docs/아키텍처/version1.3/ | 2장 그림 |

# 부록 C. 용어

[표 28] 용어

| 용어 | 이 보고서에서의 뜻 |
| --- | --- |
| 기준선 (학습 최빈) | 학습에 쓴 구간에서 가장 많았던 클래스를 평가 기간 전체에 예측했을 때의 정확도. 모델이 넘어야 할 최소 기준 |
| 사후값 | 평가 기간의 정답을 보고 계산한 값. 분포 설명에만 쓰고 우위 판단이나 모델 선정에는 쓰지 않는다 |
| 워크포워드, 폴드 | 시간 순서대로 학습 구간을 늘려 가며 바로 뒤 구간을 검증하는 방식. 한 번의 학습과 검증을 한 폴드라고 한다 |
| 학습·검증 간격 (gap) | 학습 끝과 검증 시작 사이에 비우는 거래일 수. 라벨이 미래를 참조하는 기간만큼 비워야 누수가 없다 |
| 홀드아웃 (봉인 구간) | 모델을 고르는 동안 보지 않다가 마지막에 한 번만 평가하는 구간 |
| 사전등록 | 결과를 보기 전에 가설, 지표, 판정 기준, 결론 문장을 커밋으로 고정하는 것 |
| 기준일 조회 모듈 (as_of) | 기준일을 받아 그날까지 공개된 자료만 돌려주는 코드 계층. 모델에 들어가는 자료는 모두 이 모듈을 거친다 |
| 생존편향 | 현재 상장된 종목만으로 과거를 평가해 상장폐지 기업이 빠지면서 성과가 부풀려지는 것 |
| 조합 C, 조합 K | 최종 모델의 피처 조합. 조합 C는 KOSPI200 모델의 피처 6개, 조합 K는 개별종목 모델의 피처 14개 (3.2절 표) |
| MCC | 매튜스 상관계수. 무작위 예측이면 0, 모두 맞히면 1. 클래스 비율이 바뀌어도 덜 흔들린다 |
| Balanced accuracy | 클래스별 재현율의 평균. 3분류에서 우연 수준은 1/3 |
| PR-AUC | 한 클래스의 확률로 정렬했을 때 정밀도-재현율 곡선 아래 넓이. 임계값에 영향을 받지 않는다 |
| Macro F1 | 클래스별 F1의 단순 평균 |
| Bonferroni 보정 | 후보 N개를 비교할 때 유의수준을 N으로 나누는 가장 보수적인 다중검정 보정 |
| Deflated Sharpe 기준 SR* | 실제 예측력이 없는 후보 N개를 시험했을 때 우연히 기대되는 최대 Sharpe(차이). 이 값을 넘어야 여러 번 시도한 데서 온 운으로 보기 어렵다 |
| ΔSharpe | 거래비용을 뺀 전략 Sharpe에서 같은 기간 Buy&Hold Sharpe를 뺀 값 |
| 5개 슬리브 중첩 운용 | 5거래일 예측을 매일 내고, 자금을 다섯 몫으로 나눠 보유 기간이 겹치게 운용하는 방식 |
| 매수 후보 | KOSPI200과 해당 종목의 예측이 모두 상승인 종목과 날짜 |
| QFRS | AI 기반 금융 예측과 트레이딩 연구의 보고 표준 7개 (8.3절) |
| SHA-256 해시 | 파일 내용으로 계산한 고유 값. 내용이 조금이라도 바뀌면 값이 달라지므로 파일이 바뀌지 않았음을 확인하는 데 쓴다 |

# 부록 D. 참고문헌

○ Arnott, R., Harvey, C. R., & Markowitz, H. (2019). A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning. Journal of Financial Data Science, 1(1), 64–74.

○ Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. Journal of Portfolio Management, 40(5), 94–107.

○ Fabozzi, F. J., & López de Prado, M. (2018). Being Honest in Backtest Reporting: A Template for Disclosing Multiple Tests. Journal of Portfolio Management.

○ Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. Review of Financial Studies, 33(5).

○ Harvey, C. R., & Liu, Y. (2015). Backtesting. Journal of Portfolio Management, 42(1), 13–28.

○ Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2020). Replicating Anomalies. Review of Financial Studies, 33(5).

○ Khushi M. QFRS: quantitative finance reporting standards for forecasting, evaluation and trading claims. Artif Intell Rev (2026). https://doi.org/10.1007/s10462-026-11664-w

○ Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428).

○ Chapman, P. 외 (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS. (Produce final report, Experience documentation)

○ 법제처. 연구개발 최종보고서 및 요약서 서식(별지 제4호서식): 목표 달성도, 활용 계획 목차